前言


石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目

（生猪养殖场子项目一期）

水土保持验收报告
建设单位：石棉县晟丰农业发展有限责任公司
编制单位：雅安资环生态环境咨询服务有限公司
二〇二五年九月

[image: image1.jpg]HZ-—HEBEARS
91511824MAGTEJHHXC

A TR RGOS AT A 6
3 B ATRIEL B AAILTD)

ERRRA NER

ZE G B B #ARS. BAFL. HAGN. ARHR, A
Sk, BARBEr RGN AT RA W X2
B KRR RO GRS KRS ROERS R
TR E LB K LHRKBHERS  KF
AR (RHETEAAE TR S, ST A SRR B
EIFRBRES) .

s \r\,\\uw\W).\\i

aE-ARSE
HELEER
aRcEER"
IWETSR
X A9 E

MAHRS: 1 -1 Z P wae.

MR & waRE
B3 B H 20214048298
2l B PR 20216049298 E KM

* B AR i A S — BRTOS 1 L
MR BTN, BRI

i Hl X

2021 ¥4

N»ﬁisiﬂ %iﬂﬁﬁ\r{ﬂﬁwﬁn





石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目

（生猪养殖场子项目一期）

水土保持验收报告

责任页

雅安资环生态环境咨询服务有限公司

[image: image2.png]v b AV
wit gt Y7y 07

wte. mnE 7B 0%

e nA: i %




前 言

我国是传统的农业大国和人口大国，农业是国民经济的支柱产业。随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的畜、禽、蛋、水产等农产品以及各种粮食加工作物的需求越来越大。全国性的生猪价格一路攀升，并不断刷新历史记录。其中主要的原因就是生猪的标准化、规模化生产水平低，抵抗市场风险能力低，挫伤了农民养猪积极性，使生猪市场供求出现不稳定性，从而使生猪在生产、流通、消费和市场调控存在较突出的矛盾，所以必须建立生猪生产发展的保障机制，由分散、粗放性养殖向标准化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力，满足石棉县不断发展的现代养猪业的生产需求。项目建成后，随着主导产业的发展和附加产业的兴起，畜牧业产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，具有重要的现实意义。

2020 年 11 月，四川金科投资咨询有限公司编制完成《石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设项目可行性研究报告》；
2022 年 5 月，建设单位取得了四川省固定资产投资项目备案表（川投资备[2205-511824-04-01-160319]FGQB-0084号）
2022年6月，天鸿瑞景集团有限公司编制完成了《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）施工图设计报告》。

项目于2022年7月正式开工建设，并于2025年3月完工。

2022年11月，建设单位委托四川省冶勘设计集团有限公司负责石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的编制工作，按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规的规定，编制单位于2023年06月编制完成了《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书（送审稿）》。

2023年08月，编制单位完成了《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书（报批稿）》。

2023年8月31日，石棉县行政审批局以《石棉县行政审批局关于石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的批复》（石行审农函[2023]48号）对本项目水土保持方案作了批复。

由于工程水土保持投资较小，未超过3000万，故工程的水土保持监理由主体工程监理单位四川西盛工程项目管理有限公司一并监理。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》等法律、法规和文件的规定，为了对施工建设过程中的水土流失进行适时监测和监控，了解本项目水土保持方案实施情况，掌握建设生产过程中水土流失发生的时段、强度等情况，及时采取相应的防控措施，最大限度地减少水土流失。石棉县晟丰农业发展有限责任公司委托雅安久云科技有限公司开展了本项目的水土保持监测工作。

2025年6月，受石棉县晟丰农业发展有限责任公司委托，雅安资环生态环境咨询服务有限公司（我公司）开展石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持设施验收报告编制工作。为了做好本工程水土保持设施验收报告编制工作，我公司成立了验收报告编制工作组， 2024年6月～2024年7月期间，工作人员通过现场调查、量测和查阅主体工程设计、监理、施工资料等，确定施工期及试运行期间工程建设引起的水土流失情况，并结合主体工程和水土保持工程设计、施工和监理资料，对水土保持完成各项措施的数量、质量和外形尺寸等进行核实和统计分析，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持设施的质量与效果进行客观评价。

根据《中华人民共和国水土保持法》《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）和《水利部关于加强事中事后监管范围生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保（2017）365号）等有关规定，并依据批复的水土保持方案报告书和相关设计文件，项目组于2025年8月编制完成《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持设施验收报告》。

工程实际建设工期为2022年7月～2025年3月，工程建设完毕后，建设单位石棉县晟丰农业发展有限责任公司组织设计、施工、监理等单位对先后完成的各分项工程进行了自查初验，对划分的各分部工程、单位工程进行了质量评定并通过阶段验收。

监理单位四川西盛工程项目管理有限公司和施工单位石棉县川建建设有限公司在工程建设期间，完成了分部工程和单位工程的验收签证。本工程完成的水土保持工程措施、植物措施和临时措施共划分为5个单位工程，包括防洪排导工程、斜坡防护、土地整治工程、植被建设工程和临时防护工程；8个分部工程，包括排洪导流设施、斜坡防护、土地恢复、场地平整、点片状植被、临时遮盖、临时排水及临时拦挡工程；和980个单元工程。水土保持工程措施总体合格率100%，质量等级为合格；水土保持植物措施总体合格率100%，质量等级为合格。水土保持临时措施总体合格率100%，质量等级为合格。

工项目总投资额27143万元，其中土建投资为18000万元，资金来源为企业自筹资金。工程实际完成水土保持投资1039.82万元，较水土保持方案投资1041.75万元减少了1.93万元：工程措施实际投资与水土保持方案（含主体已列）838.88万元一致，植物措施实际投资与水土保持方案（含主体已列）77.42万元一致，监测措施实际投资与水土保持方案（含主体已列）8.50万元一致，临时措施实际投资较水土保持方案（含主体已列）59.29万元增加到62.32万元，增加了3.03万元，独立费用与水土保持方案（含主体已列）25.98万元一致，水土保持补偿费实际按方案足额支付267150元。
该项目水土保持防治效果明显，水土流失治理度达到99.9%，土壤流失控制比达到1.67，渣土防护率达到99.9%，表土保护率达到99.9%，项目区林草植被恢复率达到99.9%，林草覆盖率为32.7%，平均土壤侵蚀模数降为300t/km²·a，具有较好的经济效益，水土流失防治目标均达到了预期目标。

验收报告编制期间，工作人员走访了当地居民，调查了解工程施工期间的水土流失及其危害情况、防治情况和防治效果，完成了水土保持公众满意度调查工作。

综上，建设单位依法编报了工程水土保持方案报告书，审批手续完备；水土保持工程管理、设计、施工、监理、监测、财务等建档资料齐全；水土保持设施基本按批复的水土保持报告的要求建成，建成的水土保持设施质量合格，符合水土保持的要求；工程建设期间管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；方案设计的六项指标均达到并超过批复的水土保持方案报告的要求及国家和地方的有关技术标准。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实。

验收报告编制工作期间，得到了建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、监测单位等参建单位的协助及各级水行政部门的指导和帮助，在此表示衷心的感谢！

水土保持设施竣工验收特性表

	验收工程名称
	石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）

	验收工程性质
	新建
	验收工程规模
	项目新建能繁母猪存栏0.32万头的繁殖场，育肥猪5万头的育肥场，建筑面积约77807.52m2。

	所在流域
	长江流域
	所属国家级或省级防治区类型
	嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区

	验收工程地点
	雅安市石棉县
	工程建设工期
	2022.7～2025.3

	验收的防治责任范围
	20.55hm2
	水土保持方案批复的防治责任范围
	20.55hm2

	水土保持方案批复部门、时间及文号
	2023年8月31日，石棉县行政审批局以《石棉县行政审批局关于石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的批复》（石行审农函[2023]48号）对本项目水土保持方案作了批复

	方案拟定的水土流失防治目标
	水土流失治理度（%）
	97
	实际完成的水土流失防治目标
	水土流失治理度（%）
	99.9

	
	土壤流失控制比
	1.0
	
	土壤流失控制比
	1.67

	
	渣土防护率（%）
	92
	
	渣土防护率（%）
	99.9

	
	表土保护率（%）
	92
	
	表土保护率（%）
	99.9

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	
	林草植被恢复率（%）
	99.9

	
	林草覆盖率（%）
	25
	
	林草覆盖率（%）
	32.7

	主要工程量
	工程措施
	表土剥离2.96万m3，雨水管2170.30m，单篦雨水口43口，检查井45个，绿化覆土2.96万m3，排水沟3051.20m，截水沟5587.40m，人形骨架护坡0.48hm2、格构锚杆护0.69hm2，菱形骨架护坡0.07hm2，镀锌铁丝网护坡0.65hm2，土地整治2.76hm2，挡渣墙175m，

	
	植物措施
	迹地植被恢复0.02hm2，植草护坡0.65hm2，喷播植草间植灌木护坡3.80hm2，场内绿化0.97hm2，撒播灌草3.10hm2，

	
	临时措施
	临时苫盖47380m2，土袋挡护550m3，临时排水沟3312m，临时沉沙池6座

	工程质量评定
	评定项目
	总体质量评定
	外观质量评定

	
	工程措施
	合  格
	合  格

	
	植物措施
	合  格
	合  格

	投资（万元）
	水保估算投资
	1041.75
	实际完成投资
	1039.82

	
	方案新增投资
	140.31
	实际完成新增投资
	138.38

	工程总体评价
	石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）完成了开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项水土保持工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律、法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收

	水土保持方案编制单位
	四川省冶勘设计集团有限公司
	主要施工单位
	石棉县川建建设有限公司

	水土保持监理单位
	四川西盛工程项目管理有限公司（包含于主体监理）
	
	

	水土保持监测单位
	雅安久云科技有限公司
	主体工程监理单位
	四川西盛工程项目管理有限公司

	水土保持设施验收报告编制单位
	雅安资环生态环境咨询服务有限公司
	建设单位
	石棉县晟丰农业发展有限责任公司

	单位地址
	石棉县长征路二段279号
	地址
	石棉县向阳中街 347 号

	邮编
	625400
	邮编
	625400

	联系人及电话
	黄垂玲/15308169946
	联系人及电话
	柳一强/15181202870


目  录
1

1  项目及项目区概况

1

1.1  项目概况

1

1.2  项目区概况

6

2  水土保持方案和设计情况

6

2.1  主体工程设计

6

2.2  水土保持方案

6

2.3  水土保持方案变更

6

2.4  水土保持后续设计

9

3  水土保持方案实施情况

9

3.1  水土流失防治责任范围

12

3.2  弃渣场设置

12

3.3  取土场设置

13

3.4  水土保持措施总体布局

15

3.5  水土保持设施完成情况

17

3.6  水土保持投资完成情况

24

4  水土保持工程质量评价

24

4.1  质量管理体系

26

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

31

4.3  弃渣场稳定性评估

32

4.4  水土保持工程总体质量评价

34

5  项目初期运行及水土保持效果

34

5.1  水土保持设施初期运行情况

34

5.2  水土保持效果评价

38

5.3  公众满意程度调查

39

6  水土保持管理

39

6.1  组织领导

40

6.2  规章制度

41

6.3  建设管理

41

6.4  水土保持监测

44

6.5  水土保持监理

47

6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况

47

6.7  水土保持补偿费缴纳情况

47

6.8  水土保持设施管理维护

49

7  结论

49

7.1  结论

49

7.2  遗留问题安排

49

8  附件及附图




1  项目及项目区概况

1.1  项目概况

1.1.1  地理位置

本项目位于四川省雅安市石棉县栗子坪乡孟获村，项目中心点坐标：北纬 28°54′48.11″，东经 102°17′55.67″，项目出入口紧邻 G108 国道，进场道路利用现有国道，无需新建进场道路，交通十分便利。

1.1.2  主要技术指标

本工程主要技术指标见表1－1。

表1－1  石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）主要技术经济指标

	一、项目简介

	项目名称
	石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）
	工程等级
	小型

	工程性质
	新建建设类工程
	建设地点
	雅安市石棉县栗子坪乡孟获村

	建设单位
	石棉县晟丰农业发展有限责任公司
	建设工期
	2022年7月～2025年3月，总工期33个月

	项目组成
	项目新建能繁母猪存栏0.32万头的繁殖场，育肥猪5万头的育肥场，建筑面积约77807.52m2

	项目投资
	27143万元

	土建投资
	18000万元

	二、工程组成及占地情况

	项目
	单位
	小计
	备注

	建构筑物区
	hm2
	3.72
	临时占地

	道路及硬化区
	hm2
	8.8
	临时占地

	附属设施区
	hm2
	0.27
	临时占地

	边坡区
	hm2
	5
	临时占地

	景观绿化区
	hm2
	0.97
	临时占地

	弃渣场区
	hm2
	1.79
	临时占地

	合计
	hm2
	20.55
	临时占地

	三、工程土石方量

	项 目
	单位
	土石方工程量（自然方，挖填方中含表土剥离/利用）

	
	
	挖方
	填方
	调入
	调出　
	弃方
	备注

	建构筑物区
	万m3
	4.04
	1.18
	
	0.24
	2.62
	运往弃渣场堆放

	道路及硬化区
	万m3
	5.34
	3.75
	
	0.63
	0.96
	

	附属设施区
	万m3
	0.19
	0.12
	
	0.05
	0.02
	

	边坡区
	万m3
	4.49
	3.76
	0.39
	
	1.12
	

	景观绿化区
	万m3
	0.75
	0.82
	0.17
	
	0.10 
	

	弃渣场区
	万m3
	0.54
	0.90 
	0.36
	
	
	

	合计
	万m3
	15.35
	10.53
	0.92
	0.92
	4.82
	

	综合技术经济指标

	项目
	单位
	数 量
	备 注

	一、总用地面积
	hm2
	20.55
	临时用地

	二、总建筑面积
	m2
	77807.52
	

	三、基底面积
	hm2
	3.72
	

	四、道路长度
	m
	包括4m车行道 2809m，4m污道978m，4m净道 516m，3.0m运猪通道235m
	

	五、生产规模
	%
	新建能繁母猪存栏 0.32 万头的繁殖场，育肥猪 5 万头的育肥场
	

	六、绿地面积
	hm2
	0.97
	

	七、弃渣场
	个
	1
	4级坡地型


1.1.3  项目投资

工项目总投资额27143万元，其中土建投资为18000万元，资金来源为企业自筹资金。

1.1.4  项目组成及布置

1.1.4.1项目组成

本工程主要由建构筑物区、道路及硬化区、附属设施区、景观绿化区、边坡区等部分组成

一、构建筑物工程

建构筑物区总占地面积3.72hm2，总建筑面积77807.52m2，主要建设内容包括有扩繁区、养殖一区、养殖二区、养殖三区、粪污集中处理区、饲料加工及出猪区、示范区及附属用房8个区域，其中扩繁区建设有扩繁母猪、公猪舍、扩繁保育；养殖一区建设有3#、4#养殖大楼；养殖二区建设有2#养殖大楼；养殖三区建设有1#养殖大楼；粪污集中处理区建设有粪污集中处理、有机肥车间及尿液收集池、饲料加工及出猪区建设有饲料加工及出猪区、饲料加工附属管理房、饲料加工厂-主车间、停车区；附属用房建设有隔离舍功能房、隔离猪舍、场外综合房、洗车区、场内综合管理房、人员隔离舍、转猪房、车辆洗消房、车辆烘干房；示范区建设有示范猪舍、综合楼、门卫室。

二、道路及硬化区

道路及硬化区占地面积为8.80hm2，主要包括道路、回车区以及建筑物周边硬化场地，道路包含进场道路和场内连接道路，场内道路包括4m车行道2809m，4m污道978m，4m净道516m，3.0m运猪通道235.00m，共计占地面积为2.15hm2，项目区出入口紧临国道，进场道路利用G108国道通往项目区门口，水泥路面。本项目新建进场道路及场内道路均在红线范围内，不新增占地。建筑物四周硬化及回车区面积6.65hm2。厂区还在道路周边设置有排水沟1.0km，围墙3.43km，挡墙1.14km，占地面积计入道路及硬化区占地。

三、附属设施区

附属设施区建设面积0.27hm2，主要建设内容包括供排水工程以及供电工程。其中供排水工程占地0.14hm2，供电工程占地面积0.08hm2，其他附属设施占地面积0.05hm2。

1、供电通讯系统

供电工程占地面积0.08hm2，供电工程场外供电线路约2.0km，由政府建设，在场内设置一处10kV变压器，设配电间5间，占地面积为0.05hm2，通过场内供电线路接入变电室，再接入各个分区配电装置，厂内供电线路约0.50km，电杆架设，供电线路占地面积0.03hm2。

2、供排水系统

供排水工程总占地面积为0.14hm2。

（1）供水系统

供水系统包括供水管线和高位蓄水池，总占地0.14hm2。新建供水井三口，位于项目区南侧，目前正在办理取水许可证。场区西部建设高位蓄水池，井水输送到高位蓄水池后再通过场内管线输送到各个用水区。高位蓄水池1座占地面积为0.12hm2，供水井占地面积为0.02hm2，供水管线长度约1.2km，供水管线正在建设，供水管线主管道采用钢管，场外支管线采用地埋铺设。

（2）排水系统

本项目采用雨污分流制，主体设计设计有雨水管、单篦雨水口及检查井，建构筑物区雨水通过建构筑物周边硬化区域设置的雨水口汇入雨水管中，雨水管采用HDPE排水管，管径为DN300~DN700。另外为了防止边坡因雨季汇水的进入而发生滑坡和泥石流等不良地质灾害，主体工程在边坡坡顶5m处设计有截水沟，采用C30砼现浇，梯形断面，断面规格尺寸：顶宽0.6m、底宽0.6m、深0.3m、边坡1：0.5；坡脚设计有排水沟，排水沟采用C30砼现浇，矩形断面，规格为0.60m×0.60m；排水沟共3051.20m。边坡排水是边坡排水沟和坡顶截水沟组成，雨水经项目区设置的混凝土排水沟、雨水管收集后最终汇入下游自然沟箐。污水经项目区内设计的污水管收集后汇入化粪池，经化粪池处理达标后用于周边农用地及绿化浇洒。

3、其他附属设施

其他附属设施包括有集粪池、车辆消毒池，共占地面积为0.05hm2。

四、边坡工程区

本工程边坡区占地面积5.00hm2。根据主体资料以及现场调查，本项目共形成边坡16处，经调查其中已有2处边坡为原雅安正邦畜牧养殖有限公司建设石棉县孟获城生猪养殖项目占地，已基本完成边坡支护，均采用锚杆框格梁护坡，其防护面积1.0hm2，本项目区西侧部分为挖方边坡居多，经统计挖方边坡采用锚杆框格梁护坡共有9处，其防护面积共2.10hm2，开挖坡度均不得大于1：1.0~1：1.5，采用镀锌铁丝网植草护坡共有1处，其防护面积共0.65hm2，坡率均采用1：1.2.2~1：2.5放坡，项目区南侧多数分布半挖半填以及填方边坡，经统计采用菱形骨架护坡2处，其防护面积共0.19hm2，坡比均采用1：1.5，采用人形骨架护坡2处，其防护面积共1.06hm2，其回填坡比不得大于1：1.75，各护坡方式均分级放坡，7m一级，马道宽2m，采用C20混凝土硬化，厚度100mm，各边坡顶外缘设置截水沟，坡脚及各级马道处设置排水沟，截排水沟纵坡不小于0.5%，坡顶截水沟采用C30砼现浇，梯形断面，断面规格尺寸：顶宽0.3m、底宽0.6m、深0.3m，截水沟共5210.40m；边坡坡脚排水沟采用C30砼现浇，矩形断面，规格为0.60m×0.60m；排水沟共3051.20m。根据现场调查以及查看主体设计资料，项目场地平整施工形成的开挖、回填边坡均控制在红线范围内，不新增占地。

五、景观绿化区

建筑物周边设置专门绿化区进行人工绿化，绿化区面积0.97hm2。项目施工期间表土堆场占用绿化区域空地，表土堆场区占地面积为0.80hm2，不重复计列占地面积。

1.1.4.2项目布置

平面布置

项目总用地面积为20.55hm2，主要建设内容包括有扩繁区、养殖一区、养殖二区、养殖三区、粪污集中处理区、饲料加工及出猪区、示范区及附属用房8个区域，其中扩繁区位于项目区西北部，养殖二区北侧，布设有扩繁母猪、公猪舍、扩繁保育；养殖一区位于项目区东北部，布设有3#、4#养殖大楼；养殖二区位于扩繁区南侧，养殖三区北侧，布设有2#养殖大楼；养殖三区位于项目区西南部，布设有1#养殖大楼；粪污集中处理区位于养殖二区、养殖三区东侧，布设有粪污集中处理、有机肥车间及尿液收集池；饲料加工及出猪区位于项目区最南部，布设有饲料加工及出猪区、饲料加工附属管理房、饲料加工厂-主车间；示范区位于项目区东南部，附属用房沿各猪舍区域分散布置，其中车辆洗消房及车辆烘干房主要布设沿进场道路布设于出入口处，隔离舍功能房、隔离猪舍、场外综合房、洗车区等附属用房位于项目区最南部，粪污集中处理区南侧，人员隔离舍、转猪房、场内综合管理房位于项目区东部，示范区北侧。现状利用国道以及新修建道路到达各区域，沿道路及建筑物四周设置绿化。

竖向布置

项目区海拔为2463.29~2551.07m，高差较大，场地总体采用台阶式布局，项目区建构筑物布置较为分散，各建构筑物之间均通过道路及缓坡顺接。场地平整后共分为12个台阶，主要分为扩繁区、养殖一区3#养殖大楼、养殖一区4#养殖大楼、养殖二区、养殖三区、粪污集中处理区、饲料加工及出猪区、场外综合房区域、场内综合管理房区域、示范区、附属用房转猪台区域，车辆洗消烘干区域12个平台，各平台由新建道路连接，其中最高点位于养殖三区，最低点位于养殖一区4#养殖大楼处。扩繁区原地貌标高范围2503.07~2512.91m，设计高程为2514.50m；养殖一区3#养殖大楼原地貌标高范围2475.97~2484.62m，设计高程为2477.10m；养殖一区4#养殖大楼原地貌标高范围463.29~2466.05m，设计高程为2466.10m；养殖二区原地貌标高范围2534.74~2536.18m，设计高程为2538.50m；养殖三区原地貌标高范围2550.88~2551.07m，设计高程为2553.50m；粪污集中处理区原地貌标高范围2518.14~2525.41m，设计高程为2517.10m；饲料加工及出猪区原地貌标高范围2486.94~2498.49m，设计高程为2489.00~2489.30m；场外综合房区域原地貌标高范围2508.12~2515.58m，设计高程为2507.90m；场内综合管理房区域原地貌标高范围2482.65~2485.87m，设计高程为2487.70~2487.80m；示范区原地貌标高范围2475.00~2482.86m，设计高程为2483.10m；附属用房隔离猪舍区域原地貌标高范围2510.19~2517.74m，设计高程为2506.00m；车辆洗消烘干区域原地貌标高范围2477.17~2483.14m，设计高程为2486.10~2486.45m；各种养殖舍及其他荷载较小的建构筑物采用独立基础，基础开挖约1.5m。排水竖向布置顺地势沿地面坡度布置，场地排水坡度3‰。根据项目设计地形高差，项目区现状排水采用雨污分流制，雨水经项目区内布设的截排水沟及雨水管收集后汇入项目区周边自然沟道，污水经污水管道收集后汇入项目区集粪池，经处理达标后用于周边农用地浇洒。

1.1.5  施工组织及工期

1.1.5.1  施工组织
⑴施工交通条件

项目出入口紧邻 108 国道，进场道路利用现有国道，无需新建进场道路，交通十分便利。

    ⑵ 砂、石材料来源

    砂石料、石屑等主要材料从当地料场采购，水泥和钢筋等主要材料选用国家大型企业的产品，各种标号的混凝土及沥青混合料均采用商品料，水土保持防治责任由开采商承担。

    ⑶施工用水、用电和通讯

本工程运行中需要用水，采用自打深水井解决，用电引自石棉县供电网；通信基本采用移动通信设备。

⑷弃渣（土）处理
本项目建设过程中共产生开挖土石方量15.35万m3（自然方，下同，其中表土2.96万m3），共回填土石方量10.53万m3（含绿化覆土量2.96万m3），弃方4.82万m3，运至弃渣场区域。

⑸施工生产生活设施区

项目施工期间施工生产生活区域以及表土堆场设置在建筑物周边硬化区域及绿化区域，施工生产生活区域包括临时办公场地、员工宿舍、成品堆放区、钢筋加工区及搅拌站。其中共设置有两处施工生产生活区，布置于养殖三区东侧绿化空地及饲料加工及出猪区绿化空地，共占地面积约0.07hm2，养殖三区主要布设临时办公场地，饲料加工及出猪区主要布设员工宿舍及食堂，均为彩钢房，施工结束后拆除建筑物。设置有三处成品堆放区及钢筋加工区，在养殖三区东侧设置两处成品堆放区及钢筋加工区，占地面积约0.08hm2；养殖二区东侧设置了1处成品堆放区及钢筋加工区，占地面积约0.05hm2。

设置有一处集中搅拌站，占地面积为0.02hm2，以及在建筑物施工区周边设置临时搅拌站约3处，占地面积共0.04hm2。表土堆场区主要布设于绿化区域空地以及弃渣场区域，表土临时堆放占用绿化区面积约0.80hm2，剩余部分表土运至弃渣场区堆放，占用弃渣场区域面积约0.55hm2，表土堆放高度2-2.5m，坡比控制在1：1.5，临时堆放表土采用临时覆盖、临时拦挡措施，临时堆放表土区域占用绿化区及弃渣场区，不新增占地，施工结束后用于各个区域绿化及植被恢复覆土，施工生产生活区域和表土堆场区均为临时占地，施工期间施工生产生活区域、成品堆放区及钢筋加工区、集中搅拌站，主要布设在硬化区范围内，表土堆场区主要布设在项目绿化区域，不新增占地，施工场地的占地计入硬化区占地面积内，不进行细分及重复计算。施工生产生活占地布置紧凑，节约占地，达到合理用地、节约用地的目的，符合水土保持要求。

1.1.5.2  施工工艺
本工程施工主要包括场平、基础开挖、构建筑物上部及设备安装几部分，施工方法采用机械开挖为主，辅以人工开挖。

① 表土剥离

剥离表土实施技术如下：

在剥离表土前，对开挖区域内的杂草、垃圾、废渣等有碍物进行人工彻底清除，然后采用机械结合人工开挖的方式，剥离表层20～30cm左右，剥离后表土集中堆放，应补充采取相应的防护措施。

②基础等开挖

基础开挖主要包括建构筑物基础开挖、场内供、排水沟管等开挖。

建构筑物基础开挖过程中先用机械开挖到基础底标30cm左右，余土人工清挖，防止出现超挖现象。各构筑物结构施工完且验收合格后再进行基坑回填，避免了重复开挖。土方回填时事先抽掉积水，清除杂物，回填土利用开挖的原土，并清除掺入的有机质和过大的石粒，回填土的含水率控制在15%～25%之间。基础土方回填采取分层碾压或强夯，按照设计和施工规范的要求，进行严格检查和验收，做到了回填土密实均匀，达到设计要求，保证了建（构）筑物的安全。

③ 构建筑物及设备安装

构建筑物土建工程完成后即进行设备安装工作。设备安装视土建部分进展情况机动进入，大件设备一般采用吊车施工安装，在用吊车吊运装卸时，除一般平稳轻起轻落外，还需严格按厂家设备安装及施工技术要求进行安装。

④ 管道工程

管沟开挖时采用边铺设边回填的分段施工方式，相邻及同埋深的管、沟采取一次开挖施工，距建构筑物基础较近的管、沟与基础一次完成，避免二次开挖引起的水土流失。

管道工程如置于未经扰动的原状土层，则夯实基础，若回填土土层，则在回填土地段做300mm厚灰土垫层。对在绿化带内的排水管，管下敷设100mm的碎石层，50厚中粗砂，再以相同中粗砂掩埋至管道上面加敷150mm厚度，再以原土分层轻夯实；对过道路的排水管，管下敷设100mm的碎石层，50厚中粗砂，再以相同中粗砂掩埋至管道上面加敷150mm厚度，再以4%灰土分层轻夯实。

管道铺设结束后，管顶上部500mm以内，不得回填块石、碎石砖和冻土快，500mm以上不得集中回填块石、碎砖、冻土块。沟槽内的回填土应分层夯实，虚填厚度：机械夯实不大于300mm，人工夯实时不大于200mm。管道接口处的回填土应仔细夯实，不得扰动管道的接口。

排水管道的铺设不得出现无坡、倒坡现象。两检查井之间的相同管段的坡度应一致。如有困难时，后段坡度不应小于前段管道坡度。排水管道转弯和交汇处，应保证水流转角等于和大于90°。管道伸入检查井的四周200mm范围内，用混凝土填塞。雨水检查井采取混凝土砌筑。

⑤ 道路广场工程

道路广场工程施工总体按“施工测量→地表清理→机械开挖→汽车运输→机械摊铺→机械碾压”的施工流程进行。施工测量主要是确定路基设计标高基点、确定路基设计边坡边线位置及地表清理的范围。地表清理主要是对占地范围内的地表植物进行清除。机械开挖中严格控制开挖边界线，减少开挖扰动地表面积。

1.1.5.3 项目工期

本项目计划于2022年7月初开工，2025年5月底建成运行，总工期为35个月。本项目实际工期如下表所示。

表1－2  工程施工工期统计表

	项目名称
	计划工期
	实际工期
	施工单位

	建构筑物区
	2022.7～2025.5
	2022.7～2025.3
	石棉县川建建设有限公司

	道路及硬化区
	2022.7～2025.5
	2022.7～2025.3
	

	附属设施区
	2022.7～2025.5
	2022.7～2025.3
	

	边坡区
	2022.7～2025.5
	2022.7～2025.3
	

	景观绿化区
	2022.7～2025.5
	2022.7～2025.3
	


1.1.6  土石方情况

1.1.6.1 实际土石方工程量
本项目建设过程中共产生开挖土石方量15.35万m3（自然方，下同，其中表土2.96万m3），共回填土石方量10.53万m3（含绿化覆土量2.96万m3），弃方4.82万m3，运至弃渣场区域。各分区土石方情况见表1-3。

1.1.6.2 方案阶段土石方工程量
根据《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书》（报批稿）及《石棉县行政审批局关于石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的批复》（石行审农函[2023]48号），本项目建设过程中共产生开挖土石方量15.35万m3（自然方，下同，其中表土2.96万m3），共回填土石方量10.53万m3（含绿化覆土量2.96万m3），弃方4.82万m3，运至弃渣场区域。方案阶段土石方情况见表1－4。

表1－3  工程实际土石方工程量统计表       单位   m3

	分区
	开挖
	回填
	调入
	调出
	弃方

	
	表土剥离
	排水设

施开挖
	场地平

整开挖
	基础开挖
	小计
	场平、路基回填
	排水设施回填
	绿化覆土
	小计
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	去向

	建构筑物区
	0.24
	
	1.94
	1.86
	4.04
	1.11
	0.07
	
	1.18
	
	
	0.24
	
	2.62
	弃渣场

	道路及硬化区
	0.63
	0.1
	4.61
	
	5.34
	3.75
	
	
	3.75
	
	
	0.63
	
	0.96
	

	附属设施区
	0.06
	
	0.13
	
	0.19
	0.11
	
	0.01
	0.12
	
	
	0.05
	
	0.02
	

	边坡区
	1.25
	0.63
	2.61
	
	4.49
	2.12
	
	1.64
	3.76
	0.39
	建构筑物、

道路及硬化区
	
	
	1.12
	

	景观绿化区
	0.24
	
	0.51
	
	0.75
	0.41
	
	0.41
	0.82
	0.17
	道路及硬化区、附属设施区
	
	
	0.10 
	

	弃渣场区
	0.54
	
	
	
	0.54
	
	
	0.9
	0.90 
	0.36
	道路及硬化区
	
	
	
	

	合计
	2.96
	0.73
	9.8
	1.8
	15.35
	7.5
	0.07
	2.96
	10.53
	0.92
	
	0.92
	
	4.82
	


表1－4 方案阶段土石方工程量统计表     单位  m3

	分区
	开挖
	回填
	调入
	调出
	弃方

	
	表土剥离
	排水设

施开挖
	场地平

整开挖
	基础开挖
	小计
	场平、路基回填
	排水设施回填
	绿化覆土
	小计
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	去向

	建构筑物区
	0.24
	
	1.94
	1.86
	4.04
	1.11
	0.07
	
	1.18
	
	
	0.24
	
	2.62
	弃渣场

	道路及硬化区
	0.63
	0.1
	4.61
	
	5.34
	3.75
	
	
	3.75
	
	
	0.63
	
	0.96
	

	附属设施区
	0.06
	
	0.13
	
	0.19
	0.11
	
	0.01
	0.12
	
	
	0.05
	
	0.02
	

	边坡区
	1.25
	0.63
	2.61
	
	4.49
	2.12
	
	1.64
	3.76
	0.39
	建构筑物、

道路及硬化区
	
	
	1.12
	

	景观绿化区
	0.24
	
	0.51
	
	0.75
	0.41
	
	0.41
	0.82
	0.17
	道路及硬化区、附属设施区
	
	
	0.10 
	

	弃渣场区
	0.54
	
	
	
	0.54
	
	
	0.9
	0.90 
	0.36
	道路及硬化区
	
	
	
	

	合计
	2.96
	0.73
	9.8
	1.8
	15.35
	7.5
	0.07
	2.96
	10.53
	0.92
	
	0.92
	
	4.82
	


表1－5 与方案阶段土石方对比分析        单位  m3

	分区
	方案阶段
	验收阶段
	变化

	
	挖方量
	回填量
	弃方量
	挖方量
	回填量
	弃方量
	挖方量
	回填量
	弃方量

	建构筑物区
	4.04
	1.18
	2.62
	4.04
	1.18
	2.62
	0
	0
	0

	道路及硬化区
	5.34
	3.75
	0.96
	5.34
	3.75
	0.96
	0
	0
	0

	附属设施区
	0.19
	0.12
	0.02
	0.19
	0.12
	0.02
	0
	0
	0

	边坡区
	4.49
	3.76
	1.12
	4.49
	3.76
	1.12
	0
	0
	0

	景观绿化区
	0.75
	0.82
	0.10 
	0.75
	0.82
	0.10 
	0
	0
	0

	弃渣场区
	0.54
	0.90 
	
	0.54
	0.90 
	
	0
	0
	0

	合计
	15.35
	10.53
	4.82
	15.35
	10.53
	4.82
	0
	0
	0


1.1.6.3 土石方变化情况及原因

经过现场调查，并查阅施工期间相关资料及竣工资料，工程验收阶段土石方挖填工程量与方案阶段基本一致。

1.1.7  征占地情况

根据现场调查和查阅相关资料确定，本项目总占地面积20.55hm2，均为临时占地，占地类型为林地、耕地、草地、建设用地。

表1－6 占地面积统计表（单位：hm2）

	项目
	林地（hm2）
	耕地（hm2）
	草地（hm2）
	建设用地（hm2）
	合计

（hm2）

	临时

占地
	建构筑物区
	3.19
	
	
	0.53
	3.72

	
	道路及硬化区
	4.10
	1.16
	3.13
	0.41
	8.80

	
	附属设施区
	0.20
	
	0.07
	
	0.27

	
	边坡区
	3.73
	0.25
	0.55
	0.47
	5.00

	
	景观绿化区
	0.73
	
	0.16
	0.08
	0.97

	
	弃渣场区
	1.79
	
	
	
	1.79

	
	小计
	13.74
	1.41
	3.91
	1.49
	20.55


1.1.8  移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及居民拆迁安置工程。

1.2  项目区概况

1.2.1  自然条件

1.2.1.1 地形、地貌

石棉县在地貌上因东部古陆的长期隆起，已完全属于青藏高原的组成部分，在形态上极高山、高山、中山、低山、丘陵、河谷阶段、河谷平坝等种类齐全，以中上（海拔1000m-3500m）为主，占全县面积78%。高山（海拔3500m以上）次之，占12%(包括5000m以上极高山)；海拔1000m以下地山区约占8%包含丘陵，河谷子坝约占2%，地形西南高，东北低，山脉多呈南北纵列，四周有多座3500m以上高山，海拔最高点（神仙梁子）5793m，也是雅安地区最高点，最低处为大渡河东端的丰乐乡田家村海拔785m。

本工程场地属高山地貌，呈西高东低的形态，海拔为2463.290~2551.067m。

1.2.1.2 工程区地质、地震

石棉县位于川滇经向构造带北端与青藏滇缅印尼巨型“歹”字型构造的交接、归并部位，同时受华夏系在龙门山构造带南端残余部分的影响，因而形成以江官山为顶点的帚状构造，构造行迹复杂，形成多处以南北向，北北西向为主的皱褶、背斜及断层。场址位于美罗断层南西侧，距美罗断层约10km，美罗断层北端起自石棉县北部黄草山，南东经美罗乡、宰羊乡东北侧，穿大渡河入汉源县境内的小堡乡，沿鼓鼓石沟达河南乡西山西麓。走向以北西45°为主的扭性断层。断层倾向北东，倾角56°。断裂带由角砾岩等组成，宽10米以上。南西盘地层为白果湾群，与北东盘的早震旦世花岗岩呈断层接触。场地及邻近无规模的区域性断裂通过。

场地地层按成因、时代分为2大层：第四系全新统人工填土层（Q4ml）和第四系全新统坡残积层（Q4dl+el）。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）判定：地震动反应谱特征周期0.45s，地震动峰值加速度0.20g，对应工程区基本地震烈度为Ⅷ度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）附录A.0.23，工程区设计地震分组属第三组。根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008），本工程建筑为标准设防类。

1.2.1.3 气候、气象

石棉县属中纬度亚热带季风气候为基带的山地气候。受地形影响，气候垂直分布明显，大渡河谷对水汽来源和风速、风向影响较大，形成以下气候特征：年均温度偏高的亚热带气候；平均降水量偏少的季风气候；夏雨集中、夜雨多、少暴风、无秋绵雨；冬春干旱、山风强烈，夏秋多雨、无酷暑；气温随高度降低、降水随高度增加变化显著。

据石棉气象站观测资料统计，项目区多年平均气温16.9℃，极端最高气温39.2℃，极端最低值－3.9℃；多年平均降水量801.3mm，雨季时段集中在5-9月；多年平均蒸发量1616.9mm；相对湿度69％，无霜期333天。年平均风速2.4m/s，最大风速20m/s；主导风向NE。5年一遇1/6h最大降雨量29.7mm。

项目区气象资料系列长度为50年（1961~2010年）。常年主要气象参数见表1-7。

表1- 7  气象特征表

	项目
	一
	二
	三
	四
	五
	六
	七
	八
	九
	十
	十一
	十二
	年

	多年平均（℃）
	8
	9.7
	14.3
	18.4
	21.3
	22.4
	24.5
	24.3
	20.8
	17.4
	13.1
	9
	16.9

	极端最高（℃）
	21
	28.7
	32.8
	37.7
	39.2
	37.7
	37.1
	38.1
	30.6
	25.7
	21
	39.2
	39.2

	极端最低（℃）
	-3.9
	-1.7
	-0.1
	5
	9.5
	12.7
	15.2
	14.5
	11.8
	5.4
	1.9
	-3.9
	-3.9

	平均最高气温（℃）
	12.3
	14.3
	19.8
	24.6
	26.9
	27.4
	30.1
	30.2
	25.1
	21.5
	17.2
	13.3
	21.9

	平均最低气温（℃）
	4.5
	5.9
	9.9
	13.7
	17.2
	18.8
	20.7
	20.9
	17.9
	14.6
	10.3
	5.8
	13.3

	多年平均相对湿度（%）
	58
	56
	56
	62
	68
	76
	79
	78
	81
	77
	71
	64
	69

	多年平均降水量（mm）
	1.3
	5.2
	14
	49.5
	85.8
	123.8
	186.5
	182.2
	102.9
	36.5
	12.3
	1.2
	801.2

	最大降水量（mm）
	16.4
	31.7
	71.2
	131.9
	185.5
	240.4
	380.1
	357.2
	241.6
	104.8
	32.3
	10.2
	1414.9

	最小降水量（mm）
	0
	0
	3.7
	11.9
	31.7
	53.7
	54.6
	81.9
	24.7
	2.7
	1.6
	0
	648

	历年最大一日降水量（mm）
	7.2
	11.2
	14.7
	31.5
	48.1
	60.2
	108.6
	89.5
	73.6
	24.1
	20.7
	2.9
	108.6

	多年平均蒸发量（mm）
	102
	122.9
	190.8
	197.2
	191.5
	142.8
	163.3
	155.5
	93.3
	90.4
	82.6
	84.6
	1616.9

	多年平均风速（m/s）
	2.7
	3.3
	3.5
	3.2
	2.5
	1.9
	2
	1.9
	1.7
	1.6
	1.8
	2.2
	2.4

	历年最大风速（m/s）
	20
	18
	17
	14
	15
	11
	10
	10
	12
	10
	12
	14
	20


1.2.1.4 水文条件

石棉县水利资源十分丰富。大渡河，古称北江、戢水、涐水、沫水、大渡水、蒙水、泸水、泸河、阳山江、羊山江、中镇河、鱼通河、金川、铜河。位于中华人民共和国四川省中西部，历史上被作为中国长江支流岷江的最大支流。大渡河发源于青海省玉树藏族自治州境内阿尼玛卿山脉的果洛山南麓，上源足木足河(其上源为麻尔柯河、阿柯河，在久治县)经阿坝县于马尔康县境接纳梭磨河、绰斯甲河(杜柯河、多柯河)后称大金川，向南流经金川县、丹巴县，于丹巴县城东接纳小金川后始称大渡河，再经泸定县、石棉县转向东流，经汉源县、峨边县，于乐山市城南注入岷江，全长1062公里，流域面积7.77万平方公里，大渡河支流较多，流域面积在1000平方公里以上的28条，10000平方公里的2条，河网密度0.39。县境内，大渡河干流长达84千米，天然落差263米，可利用落差245米，理论蕴藏量246.61万千瓦，可开发装机容量185万千瓦，属国家开发。其它积雨面积30平方公里以上的河流27条，水能理论蕴藏量1811.26万千瓦，可开发装机容量91.79万千瓦，其中适宜我县开发的有54.25万千瓦，主要分布在田湾河、松林河、小水河、竹马河。

（一）地表水：

本项目区域内地表水在表现形式简单。主要存在形式为场地西北侧的冲沟水和斜坡区域地表径流。地表水主要以大气降水作为补给来源，以地表径流、大气蒸发、人工抽取等方式排泄，受气候影响大。项目周边最近的地表水为场地西北侧的冲沟水，根据现场调查，项目区西北侧的冲沟已实施整治，修建混凝土涵管将冲沟内汇水引排至项目区南侧400m周边天然沟道中，最终汇入孟获河。且项目区具备有效的防洪排水条件，遭受水患的可能性小。

（二）地下水：

本次勘察未在孔内测得地下水，场地内分布多处人工开挖边坡，勘察期间未见坡体中有地下水流渗出。推断勘察期间工程区地下水位埋深较大。场地地层主要为碎石层，属于强透水层，暴雨季节地下水位可能会上升。

根据现场踏勘和相关部门核实，项目区不涉及饮用水源保护区。本项目废水经处理达标后用于周围农田施肥，不外排。

1.2.1.5 土壤

石棉全县土壤类型共有12个土类、14个亚类、15个土属、46个土种。其中水稻土占全县耕地面积25%，新积土占1.6%，红壤25.4%，红色石灰土占48%，黄色灰土27.6%，黄棕壤占15.2%，棕壤占1.3%及少量暗棕壤、棕色针叶林土、亚高山草甸土、高山草甸土、高山寒漠土。本项目区土壤主要为黄棕壤，平均土壤厚度为10~20cm，剥离面积约17.32hm2。

1.2.1.6 植被

石棉县植被随海拔呈垂直变化，海拔3100m以下多为小马鞍草蹄甲、狼牙刺等灌木，部分云南松、滇油杉及人工林；海拔3100-2000m地区，以油樟、山楠、润楠、棕榈、灰叶杉等乔木为主；海拔2000-2400m之间为亚热带常绿阔叶林与落叶阔叶林交混带，主要有川滇钓樟、细叶楠木、水青树、连香等树种；拔2400-2600m山区为针叶林与阔叶林混交带，主要有铁杉、桦树等；海拔2600m以上为针叶带，主要有麦吊杉、冷杉。珍稀树种有二级保护植物连香树、水青树；三级保护植物有白辛树、麦吊杉。竹子资源主要有：慈竹、大箭竹、麦秧竹，尤以大箭竹为主。石棉县有7个草地类，10个草地组，25个草地型，优势草种植物45种，优质野生牧草主要有云南裂稃草、须芒草、华北剪股颖、素羊茅等。全县林草覆盖率为71%。项目场地植被以中亚热带常绿阔叶林为主，林草植被覆盖率约为49.7%。

表1-8   主要绿化树草种生物、生态学特性及主要用途表

	类型
	树种
	分布

地区
	特点

	乔木
	小叶榕
	南方地区
	常绿小乔木，树冠伞形或圆形。阳性植物，需强光。耐热、怕旱、耐湿、耐瘠、耐阴、耐风、、耐剪、易移植、寿命长

	
	女贞
	长江流域以南

各省区
	适应性强，喜光，稍耐阴。喜温暖湿润气候，稍耐寒。不耐干旱和瘠薄，适生于肥沃深厚、湿润的微酸性至微碱性土壤。根系发达。萌蘖、萌芽力均强，耐修剪

	灌

木
	紫穗槐
	在我国分布较广
	喜光，喜干冷气候，耐寒性强；萌芽性强，耐修剪

	
	马桑
	在我国

分布较广
	多年生半灌木，作一、二年生栽培，喜光，喜温暖湿润环境，对土壤要求不严，半耐寒或不耐寒。

	草

本
	狗牙根
	我国分布很广
	多年生草本植物，性喜温暖湿润的气候，在光照良好的开旷土地上，草色浓绿，草层厚密，长势旺盛。抗旱、耐热能力强。能适应的土壤范围广，较耐酸碱。

	
	高羊茅
	南方地区
	多年生草本植物，疏丛型，须根发达，多而稠密，根深可达100厘米,有很强的分蘖能力，优良的水土保持植物


1.2.2水土保持敏感区调查结论

项目选址处于国家级水土流失重点治理区（金沙江下游国家级水土流失重点治理区）范围内，无法避让，项目水土流失防治标准西南紫色土区按建设类项目一级标准执行，本方案通过优化施工工艺，最大限度做好水土流失防治。本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园等。本工程建设区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。
2  水土保持方案和设计情况

2.1  主体工程设计

2020 年 11 月，四川金科投资咨询有限公司编制完成《石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设项目可行性研究报告》；
2022 年 5 月，建设单位取得了石棉县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2205-511824-04-01-160319]FGQB-0084 号）
2022年6月，天鸿瑞景集团有限公司编制完成了《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）施工图设计报告》。

项目于2022年7月正式开工建设，并于2025年3月完工。

2.2  水土保持方案

2022年11月，建设单位委托四川省冶勘设计集团有限公司负责石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的编制工作。
按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规的规定，编制单位于2023年06月编制完成了《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书（送审稿）》。

2023年08月，编制单位完成了《石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书（报批稿）》。

2023年8月31日，石棉县行政审批局以《石棉县行政审批局关于石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的批复》（石行审农函[2023]48号）对本项目水土保持方案作了批复。

2.3  水土保持方案变更

本工程建成后实际与方案阶段的变化见下表：

表2-1  主体工程施工、实际与可研设计变化情况

	工程单元
	单位
	方案设计阶段
	实际情况
	变化情况

	石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）
	一、总用地面积
	hm2
	20.55
	20.55
	无变化

	
	二、总建筑面积
	m2
	77807.52
	77807.52
	无变化

	
	三、基底面积
	hm2
	3.72
	3.72
	无变化

	
	四、道路长度
	m
	包括4m车行道 2809m，4m污道978m，4m净道 516m，3.0m运猪通道235m
	包括4m车行道 2809m，4m污道978m，4m净道 516m，3.0m运猪通道235m
	无变化

	
	五、生产规模
	%
	新建能繁母猪存栏 0.32 万头的繁殖场，育肥猪 5 万头的育肥场
	新建能繁母猪存栏 0.32 万头的繁殖场，育肥猪 5 万头的育肥场
	无变化

	
	六、绿地面积
	hm2
	0.97
	0.97
	无变化

	
	七、弃渣场
	个
	1
	1
	无变化


表2-2本工程与（水利部令第53号）的相关条款进行分析

	序号
	水利部令第53号文件要求
	方案阶段
	验收阶段
	变化情况
	是否涉及重大变更

	1
	工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区的；
	金沙江下游国家级水土流失重点治理区
	同方案
	无变化
	否

	2
	水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加30%以上的；
	25.88万m3
	25.88万m3
	无变化
	否

	3
	线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度30%以上的；
	不涉及
	同方案
	无变化
	否

	4
	表土剥离量或者植物措施总面积减少30%以上的；
	表土剥离2.96万m3，林草措施面积6.72hm2
	表土剥离2.96万m3，林草措施面积6.72hm2
	无变化
	否

	5
	水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的。
	工程措施有表土剥离2.96万m3、雨水管 2170.30m，单篦雨水口43 口，检查井45个，排水沟 3051.20m，截水沟 5587.40m，人形骨架护坡 0.48hm2、格构锚杆护坡 0.69hm2，菱形骨架护坡0.07hm2，镀锌铁丝网护坡0.65hm2，挡渣墙 175m
	同方案
	无变化
	否


经过查阅资料及现场调查，本工程占地面积与方案编制阶段一致，工程土石方工程量较方案编制阶段减少，实际水土保持措施工程措施较方案编制时增加，植物措施与方案编制时一致，水土流失防治责任范围与方案阶段一致，不构成重大变更。

2.4  水土保持后续设计

主体工程后续设计中将水土保持工程内容纳入主体工程初步设计和施工图设计一并设计。

3  水土保持方案实施情况

3.1  水土流失防治责任范围

3.1.1  批复方案的防治责任范围

根据《石棉县行政审批局关于石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的批复》（石行审农函[2023]48号），本项目水土流失防治责任范围面积为20.55hm2。

3.1.1.1 项目建设区

项目建设区是指开发建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围。项目建设区包括工程永久占地和施工临时占地，总占地面积为20.55hm2。

⑴  工程永久占地

本工程无永久占地。

⑵  施工临时占地

本工程临时占地包括建构筑物区、道路及硬化区、附属设施区、边坡区、景观绿化区、弃渣场区占地，总面积为20.55hm2。

3.1.1.2 直接影响区

根据《四川省水利厅关于印发<四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定>的函》（川水函[2014]1723号），直接影响区提出相应的水土流失防治要求，可不计列面积。

表3－1  方案批复的水土流失防治责任范围     单位：hm2

	防治分区
	项目建设区
	直接影响区
	合计

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	
	

	建构筑物区
	
	3.72
	3.72
	0
	3.72

	道路及硬化区
	
	8.8
	8.8
	
	8.8

	附属设施区
	
	0.27
	0.27
	
	0.27

	边坡区
	
	5
	5
	
	5

	景观绿化区
	
	0.97
	0.97
	
	0.97

	弃渣场区
	
	1.79
	1.79
	
	1.79

	合计
	
	20.55
	20.55
	
	20.55


3.1.2  建设期水土流失防治责任范围
本工程建设期间的防治责任范围指项目建设扰动区域，包括构建筑物区、道路广场区及绿化工程区。

通过查阅本工程征占地的相关资料，并结合现场勘察，最终确定工程建设期水土流失防治责任范围为20.55hm2。工程建设期水土流失防治范围见表3－2。

表3-2  工程建设期间的水土流失防治范围表       单位:hm2

	防治分区
	项目建设区
	直接影响区
	合计

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	临时占地
	小计
	

	建构筑物区
	
	3.72
	3.72
	
	
	3.72

	道路及硬化区
	
	8.8
	8.8
	
	
	8.8

	附属设施区
	
	0.27
	0.27
	
	
	0.27

	边坡区
	
	5
	5
	
	
	5

	景观绿化区
	
	0.97
	0.97
	
	
	0.97

	弃渣场区
	
	1.79
	1.79
	
	
	1.79

	合计
	
	20.55
	20.55
	
	
	20.55


3.1.3  验收范围
本次验收范围包括建构筑物区、道路及硬化区、附属设施区、边坡区、景观绿化区、弃渣场区占地，面积共计20.55hm2。

3.1.4  水土流失防治责任范围变化情况
本工程各阶段的防治责任范围见表3－3。

表3－3  工程验收防治责任范围变化情况表（单位:hm2）

	序号
	项目分区
	方案设计
	建设期防治责任范围
	运行期防治范围
	验收防治责任范围
	方案批复的建设区面积比较
	与方案批复责任范围相比增减量

	
	
	项目建设区
	直接影响区
	防治责任范围
	
	
	
	增减
	原因简述
	增减
	原因简述

	1
	建构筑物区
	3.72
	0
	3.72
	3.72
	3.72
	3.72
	0
	无变化
	
	无变化

	2
	道路及硬化区
	8.8
	
	8.8
	8.8
	8.8
	8.8
	0
	无变化
	
	

	3
	附属设施区
	0.27
	
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0
	无变化
	
	

	4
	边坡区
	5
	
	5
	5
	5
	5
	0
	无变化
	
	

	5
	景观绿化区
	0.97
	
	0.97
	0.97
	0.97
	0.97
	0
	无变化
	
	

	6
	弃渣场区
	1.79
	
	1.79
	1.79
	1.79
	1.79
	0
	无变化
	
	

	合计
	20.55
	0
	20.55
	20.55
	20.55
	20.55
	0
	无变化
	
	


从表3－3可以看出，工程实际发生的水土流失防治范围面积与方案批复的防治责任范围一致：

（1）建构筑物区
实际发生防治责任范围3.72hm2，与批复水保方案的防治责任范围一致。

（2）道路及硬化区
实际发生防治责任范围为8.8hm2，与批复水保方案的防治责任范围一致。

（3）附属设施区
实际发生防治责任范围0.27hm2，与批复水保方案的防治责任范围一致。

（4）边坡区
实际发生防治责任范围5hm2，与批复水保方案的防治责任范围一致。

（5）景观绿化区
实际发生防治责任范围为0.97hm2，与批复水保方案的防治责任范围一致。

（6）弃渣场区
实际发生防治责任范围1.79hm2，与批复水保方案的防治责任范围一致。

意见：工程实际扰动土地面积系根据现场咨询、查勘测量并结合各类施工过程资料得出。综上来看，经过查阅资料及现场调查，工程占地面积较方案阶段一致，防治责任范围与方案阶段一致。

3.1.5  验收后水土流失防治责任范围
工程验收后实际发生的防治责任范围为主体工程的永久占地范围，即构建筑物区、道路广场区及绿化工程区的永久占地范围，因此运行期防治责任范围为18.76hm2。

表3－4  工程运行期防治责任范围（单位：hm2）

	防治分区
	防治责任范围

	建构筑物区
	3.72

	道路及硬化区
	8.8

	附属设施区
	0.27

	边坡区
	5

	景观绿化区
	0.97

	合计
	18.76


3.2  弃渣场设置

本项目建设过程中共产生开挖土石方量15.35万m3（自然方，下同，其中表土2.96万m3），共回填土石方量10.53万m3（含绿化覆土量2.96万m3），弃方4.82万m3，运至弃渣场区域。

在项目区南侧设置1处弃渣场，弃渣场位于石棉县栗子坪彝族乡孟获村一组，地理坐标为东经102°17′43″，北纬28°54′35″，距离项目区南侧养殖三区1#养殖大楼大约50m的坡地区域，项目区通往弃渣场区域利用项目区西北侧的冲沟整治项目的泥结碎石道路，不新增便道，建设单位确保土石方运输，组织车况良好的车辆进行运输，必须按指定的路线和时间运输，装运过程中应采用压实、拍平和防雨布遮盖措施，外运时装运车厢不能过满超载，采用车辆全封闭运输；并做好路面保洁及环境卫生工作，防止土体散溢对运输道路及周边环境造成的影响。现场管理和指挥运输车辆注意控制土方倾倒位置，确保堆放在指定的弃渣场范围内。土石方倾倒后，应负责进行平整、层层碾压夯实，保证土体的稳定性。

弃渣场为4级坡地型，占地面积1.79hm2，堆渣高程2545.97m~2574.30m，最大堆高22.7m，弃渣场容量为4.85万m3，堆渣量4.82万m3。土石方采用自下而上逐层堆弃。弃土场形成边坡按10m高一级分台阶放坡，第一级边坡坡率1:1.75，马道宽2m，第二级边坡坡率1:2.0。弃渣场未涉及河湖管理范围（含水库淹没区）、对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域。弃渣场已于2023年2季度堆置完毕，后进行植被恢复，目前弃渣场已经历2个雨季，植被已恢复，渣场各项水保措施运行良好，且委托相关单位对弃渣场现状进行稳定性评估（见附件7），根据稳评报告：弃渣场的整体、堆渣综合边坡和台阶边坡的抗滑稳定安全系数达到标准规定的要求；弃渣场大部分防护措施完备且状况良好，功能正常发挥，仅小部分功能丧失，对弃渣场稳定安全影响较小。经综合分析评价，现状弃渣场局部和整体稳定安全，风险等级为低度。

3.3  取土场设置

本工程没有设置取土场，工程所需的砂石填料均从当地具有开采许可证的采砂、采石场进行购买。

3.4  水土保持措施总体布局

3.4.1  水土流失防治分区

根据项目水土流失防治责任范围，结合工程总体布局、施工时序、占地类型及占用方式，造成的水土流失特点、水土流失的重点区域和人为活动影响情况等综合分析，本项目水土流失防治分区如表3—5所示。

表3－5  水土流失防治分区对比表

	防治分区
	备注

	方案分区
	实际分区
	

	建构筑物区
	建构筑物区
	一致

	道路及硬化区
	道路及硬化区
	一致

	附属设施区
	附属设施区
	一致

	边坡区
	边坡区
	一致

	景观绿化区
	景观绿化区
	一致

	弃渣场区
	弃渣场区
	一致


本次水土流失防治分区与方案阶段一致，符合工程实际。

3.4.2  水土保持措施总体布局

根据现场查勘，各个防治分区水土保持设施总体布局如下：

表3－6  水土保持措施总体布局对比情况表

	防治分区
	措施类型
	方案设计
	实际完成
	变化

	建构筑物区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	临时苫盖
	无变化

	
	
	临时排水沟
	临时排水沟
	无变化

	道路及硬化区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离
	无变化

	
	
	雨水管
	雨水管
	无变化

	
	
	雨水口
	雨水口
	无变化

	
	
	检查井
	检查井
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	临时苫盖
	无变化

	
	
	临时排水沟
	临时排水沟
	无变化

	
	
	临时沉砂池
	临时沉砂池
	无变化

	附属设施区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离
	无变化

	
	
	绿化覆土
	绿化覆土
	无变化

	
	植物措施
	迹地植被恢复
	迹地植被恢复
	无变化

	边坡区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离
	无变化

	
	
	绿化覆土
	绿化覆土
	无变化

	
	
	排水沟
	排水沟
	无变化

	
	
	截水沟
	截水沟
	无变化

	
	
	人形骨架护坡
	人形骨架护坡
	无变化

	
	
	格构锚杆护坡
	格构锚杆护坡
	无变化

	
	
	菱形骨架护坡
	菱形骨架护坡
	无变化

	
	
	镀锌铁丝网护坡
	镀锌铁丝网护坡
	无变化

	
	植物措施
	植草护坡
	植草护坡
	无变化

	
	
	喷播植草间

植灌木护坡
	喷播植草间

植灌木护坡
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	临时苫盖
	无变化

	景观绿化区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离
	无变化

	
	
	绿化覆土
	绿化覆土
	无变化

	
	
	土地整治
	土地整治
	无变化

	
	植物措施
	场内绿化
	场内绿化
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	临时苫盖
	无变化

	弃渣场区
	工程措施
	表土剥离
	表土剥离
	无变化

	
	
	绿化覆土
	绿化覆土
	无变化

	
	
	土地整治
	土地整治
	无变化

	
	
	挡渣墙
	挡渣墙
	无变化

	
	
	截水沟
	截水沟
	无变化

	
	
	人形骨架护坡
	人形骨架护坡
	无变化

	
	植物措施
	撒播灌草
	撒播灌草
	无变化

	
	
	喷播植草间植灌木护坡
	喷播植草间植灌木护坡
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	临时苫盖
	无变化

	临时堆土区
	临时措施
	临时苫盖
	临时苫盖
	无变化

	
	
	临时拦挡
	临时拦挡
	无变化


根据现场查勘及查阅相关资料。构建筑物施工前进行了表土剥离，施工中设置了临时排水沟、临时遮盖措施；道路及硬化区施工前进行了表土剥离，设计了雨水管网、雨水检查井，施工中设置了临时排水沟、临时沉砂池、临时遮盖措施；边坡区施工前进行了表土剥离，设计了护坡及截排水沟，施工中设置了临时遮盖措施，施工后期进行了覆土及植被恢复；景观绿化区施工前进行了表土剥离，施工中设置了临时遮盖措施，施工后期进行了土地整治及覆土，并进行了植被恢复；弃渣场区施工前进行了表土剥离，设计了挡墙及截排水沟，施工中设置了临时遮盖措施，施工后期进行了覆土及植被恢复；临时堆土区施工中设置了临时遮盖及土袋拦挡措施。目前工程区植被恢复良好，水土流失轻微。

综上所述，本工程的工程措施、植物措施、临时措施比较完善，符合当地实际情况，能够达到水土保持要求。

3.5  水土保持措施完成情况

3.5.1  水土保持措施完成情况

本工程水土保持工程主要分为工程措施、植物措施和临时措施。目前各项措施已实施完毕，具体实施情况如下表所示。

表3-7  水土保持措施完成情况

	分区
	防治措施类型
	单位
	实际完成

	建构筑物区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.24

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	4200

	
	
	临时排水沟
	m
	352

	道路及硬化区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.63

	
	
	雨水管
	m
	2170.3

	
	
	雨水口
	口
	43

	
	
	检查井
	个
	45

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	11520

	
	
	临时排水沟
	m
	2960

	
	
	临时沉砂池
	座
	6

	附属设施区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.07

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.01

	
	植物措施
	迹地植被恢复
	hm2
	0.02

	边坡区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	1.25

	
	
	绿化覆土
	万m3
	1.64

	
	
	排水沟
	m
	3051.2

	
	
	截水沟
	m
	5210.4

	
	
	人形骨架护坡
	hm2
	0.33

	
	
	格构锚杆护坡
	hm2
	0.69

	
	
	菱形骨架护坡
	hm2
	0.07

	
	
	镀锌铁丝网护坡
	hm2
	0.65

	
	植物措施
	植草护坡
	hm2
	0.65

	
	
	喷播植草间

植灌木护坡
	hm2
	3.44

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	20830

	景观绿化区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.24

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.41

	
	
	土地整治
	hm2
	0.97

	
	植物措施
	场内绿化
	hm2
	0.97

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	890

	弃渣场区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.54

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.9

	
	
	土地整治
	hm2
	1.79

	
	
	挡渣墙
	m
	175

	
	
	截水沟
	m
	377

	
	
	人形骨架护坡
	hm2
	0.15

	
	植物措施
	撒播灌草
	hm2
	3.1

	
	
	喷播植草间植灌木护坡
	hm2
	0.36

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	1580

	临时堆土区
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	8360

	
	
	临时拦挡
	m3
	550


表3-9   水土保持措施与方案对比情况

	分区
	防治措施类型
	单位
	方案设计
	实际完成
	变化

	建构筑物区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.24
	0.24
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	4000
	4200
	200

	
	
	临时排水沟
	m
	335
	352
	17

	道路及硬化区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.63
	0.63
	无变化

	
	
	雨水管
	m
	2170.3
	2170.3
	无变化

	
	
	雨水口
	口
	43
	43
	无变化

	
	
	检查井
	个
	45
	45
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	11000
	11520
	520

	
	
	临时排水沟
	m
	2800
	2960
	160

	
	
	临时沉砂池
	座
	5
	6
	1

	附属设施区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.07
	0.07
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.01
	0.01
	无变化

	
	植物措施
	迹地植被恢复
	hm2
	0.02
	0.02
	无变化

	边坡区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	1.25
	1.25
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	1.64
	1.64
	无变化

	
	
	排水沟
	m
	3051.2
	3051.2
	无变化

	
	
	截水沟
	m
	5210.4
	5210.4
	无变化

	
	
	人形骨架护坡
	hm2
	0.33
	0.33
	无变化

	
	
	格构锚杆护坡
	hm2
	0.69
	0.69
	无变化

	
	
	菱形骨架护坡
	hm2
	0.07
	0.07
	无变化

	
	
	镀锌铁丝网护坡
	hm2
	0.65
	0.65
	无变化

	
	植物措施
	植草护坡
	hm2
	0.65
	0.65
	无变化

	
	
	喷播植草间

植灌木护坡
	hm2
	3.44
	3.44
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	20000
	20830
	830

	景观绿化区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.24
	0.24
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.41
	0.41
	无变化

	
	
	土地整治
	hm2
	0.97
	0.97
	无变化

	
	植物措施
	场内绿化
	hm2
	0.97
	0.97
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	850
	890
	40

	弃渣场区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.54
	0.54
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.9
	0.9
	无变化

	
	
	土地整治
	hm2
	1.79
	1.79
	无变化

	
	
	挡渣墙
	m
	175
	175
	无变化

	
	
	截水沟
	m
	377
	377
	无变化

	
	
	人形骨架护坡
	hm2
	0.15
	0.15
	无变化

	
	植物措施
	撒播灌草
	hm2
	3.1
	3.1
	无变化

	
	
	喷播植草间植灌木护坡
	hm2
	0.36
	0.36
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	1500
	1580
	80

	临时堆土区
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	8000
	8360
	360

	
	
	临时拦挡
	m3
	520
	550
	30


3.5.2  合理性分析

从对已实施的水土保持各项措施的数量和原设计的对比来看，大部分的工程内容能够在施工中得以体现，但各分部工程量都有所变化，现就已实施的各措施合理性变化的原因及合理性进行分析和评价：

3.5.2.1 工程措施

工程措施主要为防洪排导工程、斜坡防护工程及土地整治工程，它们既为保证主体工程安全而存在，同时也较好的防治水土流失，避免降雨对挖填边坡的冲刷，达到较好的水土保持效果。经查阅资料和现场核实，验收阶段与方案阶段的工程量一致。

小结：构建筑物施工前进行了表土剥离；道路及硬化区施工前进行了表土剥离，设计了雨水管网、雨水检查井；边坡区施工前进行了表土剥离，设计了护坡及截排水沟，施工后期进行了；景观绿化区施工前进行了表土剥离，施工后期进行了土地整治及覆土；弃渣场区施工前进行了表土剥离，设计了挡墙及截排水沟，施工后期进行了覆土。从现场情况看来，工程措施的设置是合理的。

3.5.2.2 植物措施

实际实施的植物措施面积为6.72hm2，经查阅资料及现场调查，绿化工程区共进行园林绿化6.72hm2，工程区林草恢复率为99.9%，林草覆盖率为32.7%。

工程区的水热条件较好，被扰动的地表植被能恢复速度较快，郁闭度较高，具有良好水土保持效益。

3.5.2.3 临时措施

根据现场查勘及查阅相关资料，构建筑物施工中设置了临时排水沟、临时遮盖措施；道路及硬化区施工中设置了临时排水沟、临时沉砂池、临时遮盖措施；边坡区施工中设置了临时遮盖措施；景观绿化区施工中设置了临时遮盖措施；弃渣场区施工中设置了临时遮盖措施；临时堆土区施工中设置了临时遮盖及土袋拦挡措施。临时措施具有良好的水土保持相关，从现场情况来看，工程区水土保持效果较好，水土流失轻微。
3.6  水土保持投资完成情况

3.6.1  水土保持方案批复投资

2023年8月31日，石棉县行政审批局以《石棉县行政审批局关于石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的批复》（石行审农函[2023]48号）对本项目水土保持方案作了批复。本项目水土保持总投资1041.75万元，其中主体工程已列水土保持投资为901.44万元，本方案新增水土保持投资140.31万元。水土保持总投资中，工程措施费838.88万元，植物措施费77.42万元，监测措施费用59.29万元，临时措施费59.29 万元；独立费用25.98万元，基本预备费4.96万元，水土保持补偿费26.715万元。
3.6.2  实际完成水土保持工程投资

3.6.2.1 实际完成水土保持投资

水土保持实际完成投资1039.82万元，其中工程措施投资838.88万元，占水土保持总投资的80.68%；植物措施投资77.42 万元，占水土保持总投资的7.45 %；监测措施8.5万元，占水土保持总投资的0.82 %；临时措施投资62.32万元，占水土保持总投资的5.99 %；独立费用25.98万元，占水土保持总投资的2.5%；水土保持补偿费26.72万元，占水土保持总投资的2.57%。本工程水土保持措施投资完成情况详见表3－10。
表3－10  水土保持措施投资完成情况表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	实际

	
	第一部分 工程措施
	
	
	838.88 

	一
	构建筑物区
	
	
	3.54 

	1
	剥离表土
	
	0.24
	3.54 

	二
	道路广场工程
	
	
	106.15 

	1
	表土剥离
	万m3
	0.63
	9.29 

	2
	雨水管
	m
	2170.3
	82.50 

	3
	雨水口
	口
	43
	0.86 

	4
	检查井
	个
	45
	13.50 

	三
	附属设施
	
	
	1.23 

	1
	表土剥离
	万m3
	0.07
	1.03 

	2
	绿化覆土
	万m3
	0.01
	0.20 

	四
	边坡区
	
	
	577.75 

	1
	表土剥离
	万m3
	1.25
	18.44 

	2
	绿化覆土
	万m3
	1.64
	32.16 

	3
	排水沟
	m
	3051.2
	63.44 

	4
	截水沟
	m
	5210.4
	105.51 

	5
	人形骨架护坡
	hm2
	0.33
	168.47 

	6
	格构锚杆护坡
	hm2
	0.69
	155.08 

	7
	菱形骨架护坡
	hm2
	0.07
	15.15 

	8
	镀锌铁丝网护坡
	hm2
	0.65
	19.50 

	五
	景观绿化工程
	
	
	25.82 

	1
	表土剥离
	万m3
	0.24
	1.47 

	2
	绿化覆土
	万m3
	0.41
	8.04 

	3
	土地整治
	hm2
	0.97
	16.31 

	六
	弃渣场
	
	
	124.39 

	1
	表土剥离
	万m3
	0.54
	7.97 

	2
	绿化覆土
	万m3
	0.9
	17.65 

	3
	土地整治
	hm2
	1.79
	30.09 

	4
	挡渣墙
	m
	175
	35.00 

	5
	截水沟
	m
	377
	9.84 

	6
	人形骨架护坡
	hm2
	0.15
	23.84 

	
	第二部分 植物措施
	
	
	77.42 

	一
	附属设施区
	
	
	0.01 

	1
	迹地植被恢复
	hm2
	0.02
	0.01 

	二
	边坡区
	
	
	52.44 

	1
	植草护坡
	hm2
	0.65
	5.48 

	2
	喷播植草间植灌木护坡
	hm2
	3.44
	46.96 

	三
	景观绿化工程
	
	
	19.40 

	1
	场内绿化
	hm2
	0.97
	19.40 

	四
	弃渣场区
	
	
	5.57 

	1
	撒播灌草
	hm2
	3.1
	0.66 

	2
	喷播植草间植灌木护坡
	hm2
	0.36
	4.91 

	
	第三部分 监测措施
	
	
	8.50 

	
	第四部分 施工临时工程
	
	
	62.32 

	一
	建构筑物区
	
	
	4.16 

	1
	临时苫盖
	m2
	4200
	3.85 

	2
	临时排水沟
	m
	352
	0.30 

	二
	道路及硬化区
	
	
	13.87 

	1
	临时苫盖
	m2
	11520
	10.45 

	2
	临时排水沟
	m
	2960
	3.23 

	3
	临时沉砂池
	座
	6
	0.18 

	三
	边坡区
	
	
	11.00 

	1
	临时苫盖
	m2
	20830
	11.00 

	四
	景观绿化区
	
	
	0.61 

	1
	临时苫盖
	m2
	890
	0.61 

	五
	弃渣场
	
	
	1.45 

	1
	临时苫盖
	m2
	1580
	1.45 

	六
	临时堆土区
	
	
	31.24 

	1
	临时苫盖
	m2
	8360
	7.67 

	2
	临时拦挡
	m3
	550
	23.57 

	
	第五部分 独立费用
	
	
	25.98 

	一
	建设管理费
	
	
	1.48 

	二
	科研勘测设计费
	
	
	8.00 

	三
	工程建设监理费
	
	
	6.50 

	四
	水保验收报告编制费
	
	
	10.00 

	Ⅰ
	第一至五部分合计
	
	
	1013.10 

	Ⅱ
	基本预备费
	
	
	

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	
	
	26.72 

	
	工程投资合计
	
	
	1039.82 


3.6.2.2 水土保持方案投资与完成情况对比分析

石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持设施实际完成投资与方案报告书投资发生了变化，对具体增减项目进行了比较对照，详见表3－11。

表3－11 方案设计投资与实际完成投资对照表（单位：万元）

	序号
	工程或费用名称
	方案
	实际
	变化

	
	第一部分 工程措施
	838.88
	838.88 
	0.00 

	一
	构建筑物区
	3.54
	3.54 
	0.00 

	1
	剥离表土
	3.54
	3.54 
	0.00 

	二
	道路广场工程
	106.15
	106.15 
	0.00 

	1
	表土剥离
	9.29
	9.29 
	0.00 

	2
	雨水管
	82.5
	82.50 
	0.00 

	3
	雨水口
	0.86
	0.86 
	0.00 

	4
	检查井
	13.5
	13.50 
	0.00 

	三
	附属设施
	1.23
	1.23 
	0.00 

	1
	表土剥离
	1.03
	1.03 
	0.00 

	2
	绿化覆土
	0.2
	0.20 
	0.00 

	四
	边坡区
	577.75
	577.75 
	0.00 

	1
	表土剥离
	18.44
	18.44 
	0.00 

	2
	绿化覆土
	32.16
	32.16 
	0.00 

	3
	排水沟
	63.44
	63.44 
	0.00 

	4
	截水沟
	105.51
	105.51 
	0.00 

	5
	人形骨架护坡
	168.47
	168.47 
	0.00 

	6
	格构锚杆护坡
	155.08
	155.08 
	0.00 

	7
	菱形骨架护坡
	15.15
	15.15 
	0.00 

	8
	镀锌铁丝网护坡
	19.5
	19.50 
	0.00 

	五
	景观绿化工程
	25.82
	25.82 
	0.00 

	1
	表土剥离
	1.47
	1.47 
	0.00 

	2
	绿化覆土
	8.04
	8.04 
	0.00 

	3
	土地整治
	16.31
	16.31 
	0.00 

	六
	弃渣场
	124.39
	124.39 
	0.00 

	1
	表土剥离
	7.97
	7.97 
	0.00 

	2
	绿化覆土
	17.65
	17.65 
	0.00 

	3
	土地整治
	30.09
	30.09 
	0.00 

	4
	挡渣墙
	35
	35.00 
	0.00 

	5
	截水沟
	9.84
	9.84 
	0.00 

	6
	人形骨架护坡
	23.84
	23.84 
	0.00 

	
	第二部分 植物措施
	77.42
	77.42 
	0.00 

	一
	附属设施区
	0.01
	0.01 
	0.00 

	1
	迹地植被恢复
	0.01
	0.01 
	0.00 

	二
	边坡区
	52.44
	52.44 
	0.00 

	1
	植草护坡
	5.48
	5.48 
	0.00 

	2
	喷播植草间植灌木护坡
	46.96
	46.96 
	0.00 

	三
	景观绿化工程
	19.4
	19.40 
	0.00 

	1
	场内绿化
	19.4
	19.40 
	0.00 

	四
	弃渣场区
	5.57
	5.57 
	0.00 

	1
	撒播灌草
	0.66
	0.66 
	0.00 

	2
	喷播植草间植灌木护坡
	4.91
	4.91 
	0.00 

	
	第三部分 监测措施
	8.5
	8.50 
	0.00 

	
	第四部分 施工临时工程
	59.29
	62.32 
	3.03 

	一
	建构筑物区
	3.96
	4.16 
	0.20 

	1
	临时苫盖
	3.67
	3.85 
	0.18 

	2
	临时排水沟
	0.29
	0.30 
	0.01 

	二
	道路及硬化区
	13.19
	13.87 
	0.68 

	1
	临时苫盖
	9.98
	10.45 
	7.39 

	2
	临时排水沟
	3.06
	3.23 
	3.08 

	3
	临时沉砂池
	0.15
	0.18 
	-9.80 

	三
	边坡区
	10.56
	11.00 
	0.44 

	1
	临时苫盖
	10.56
	11.00 
	0.44 

	四
	景观绿化区
	0.58
	0.61 
	0.03 

	1
	临时苫盖
	0.58
	0.61 
	0.03 

	五
	弃渣场
	1.38
	1.45 
	0.07 

	1
	临时苫盖
	1.38
	1.45 
	0.07 

	六
	临时堆土区
	29.62
	31.24 
	1.62 

	1
	临时苫盖
	7.34
	7.67 
	0.33 

	2
	临时拦挡
	22.28
	23.57 
	1.29 

	
	第五部分 独立费用
	25.98
	25.98 
	0.00 

	一
	建设管理费
	1.48
	1.48 
	0.00 

	二
	科研勘测设计费
	8
	8.00 
	0.00 

	三
	工程建设监理费
	6.5
	6.50 
	0.00 

	四
	水保验收报告编制费
	10
	10.00 
	0.00 

	Ⅰ
	第一至五部分合计
	1010.07
	1013.10 
	3.03 

	Ⅱ
	基本预备费
	4.96
	
	-4.96 

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	26.72
	26.72 
	0.00 

	
	工程投资合计
	1041.75
	1039.82 
	-1.93 


表3－12  方案设计投资与实际完成投资对照表

	本工程投资组成
	方案批复投资
	实际投资
	变化情况（实际-投资）

	
	投资（万元）
	比例(%)
	投资（万元）
	比例(%)
	投资（万元）
	变化幅度(%)

	第一部分：工程措施
	838.88 
	80.53 
	838.88 
	80.68 
	0.00 
	0.00 

	第二部分：植物措施
	77.42 
	7.43 
	77.42 
	7.45 
	0.00 
	0.00 

	第三部分：监测措施
	8.50 
	0.82 
	8.50 
	0.82 
	0.00 
	0.00 

	第四部分：临时措施
	59.29 
	5.69 
	62.32 
	5.99 
	3.03 
	5.11 

	第五部分：独立费用
	25.98 
	2.49 
	25.98 
	2.50 
	0.00 
	0.00 

	第六部分：基本预备费
	4.96 
	0.48 
	0.00 
	0.00 
	-4.96 
	-100.00 

	第六七部分：水土保持补偿费
	26.72 
	2.56 
	26.72 
	2.57 
	0.00 
	0.00 

	本工程水土保持总投资
	1041.75 
	100.00 
	1039.82 
	100.00 
	-1.93 
	-0.19 


实际完成水土保持投资1039.82万元，较水土保持方案投资1041.75万元减少了1.93万元：

（1）工程措施实际投资与水土保持方案（含主体已列）838.88万元一致；

（2）植物措施实际投资与水土保持方案（含主体已列）77.42万元一致；

（3）监测措施实际投资与水土保持方案（含主体已列）8.50万元一致；

（4）临时措施实际投资较水土保持方案（含主体已列）59.29万元增加到62.32万元，增加了3.03万元；

（5）独立费用与水土保持方案（含主体已列）25.98万元一致；

（6）水土保持补偿费实际按方案足额支付267150元。
4  水土保持工程质量评价

4.1  质量管理体系

4.1.1  管理体系和管理制度

建设单位将各项水土保持措施实施同主体工程一起纳入质量管理体系之中。在工程准备初期，为确保各项水土保持措施落实到实处，加强了工程招投标、合同管理和工程建设监理等。在工程建设管理中，始终坚持“目标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基建项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制的建设管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”的八字方针，把搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

4.1.2  建设单位

工程的建设单位为石棉县晟丰农业发展有限责任公司。建设单位将各项水土保持措施实施同主体工程一起纳入质量管理体系之中。在工程准备初期，为确保各项水土保持措施落实到实处，加强了工程招投标、合同管理和工程建设监理等。在工程建设管理中，始终坚持“目标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基建项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制的建设管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”的八大方针，把搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。
4.1.3  设计单位

本工程主体设计单位为天鸿瑞景集团有限公司。设计单位严格按照相关规范进行设计，形成了三级校审制度，并组织专家对设计成果进行评审，有效的保证了设计成果的质量

4.1.4  监理单位

本工程监理单位为四川西盛工程项目管理有限公司。监理单位详细规定了工程监理部各级监理机构及人员的监理依据、行为准则、职责、工作内容、工作范围、工作方法以及与业主、施工单位、材料设备供应商、设计等单位的联系程序。根据相应的监理程序，运用检测技术和方法，严格执行各项监理制度，按照各专业技术规范和标准对水土流失防护区内的工程开挖建设、边坡挡护、截（排）水工程、混凝土工程、临时防护工程、植物措施等实施严格的质量、进度、投资控制，确保水土保持工程的质量。在水土保持设施建设过程中，结合主体工程建设对各项水土保持设施进行定期巡查，做好记录，定期上报实际情况，并对水土保持设施运行情况进行总结，发现问题及时解决，确保工程的正常安全运行，有效控制水土流失；在水土保持设施完成后，派专人负责管理档案管理工作。

4.1.5  质量监督单位

本工程的质量监督单位为石棉县建设工程质量安全监督站。建立质量管理和质量保证组织机构、健全了质量保证体系。根据工程施工计划，对单元工程、分部工程和单位工程依次展开质量检查，保证了工程各个阶段的质量。

4.1.6  施工单位

本工程施工单位为石棉县川建建设有限公司。施工单位按照国家建筑建设有关技术标准和规范组织施工，以达标投产创优质工程为总目标组织工程建设，成立了石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）项目部。认真编制了施工组织设计、工程创优实施细则、施工技术措施、安全管理体系及保证措施等，制定了明确的质量计划，建立了项目处质量管理和质量保证组织机构、健全了质量保证体系，实施了原材料、半成品检验制度、工程设计变更制度、施工图会审制度、计（衡）量器具、测量仪器检验制度、特殊工种执证上岗制度、工程质量三检制和隐蔽工程签证制。

工程项目部根据本工程具体情况编制了：《项目管理实施细则》、《工程创优规划及实施细则》、《质量计划、施工管理制度》、《工程施工安全管理制度汇编》、《危险点辨识及预控措施》、《基础、接地工程施工作业指导书》、《生产事故及地震灾害应急预案》、《基础工程质量通病防治措施》、《施工机械、工器具操作规程及措施》等施工措施并有特殊工种人员上岗证复印件、计量检定合格证复印件等文件。

综上所述，工程建设的质量管理体系健全，对于确保各项工程质量起到了较好的控制作用。
4.1.7  质量保证体系和措施

工程建设实行了“项目法人、招投标、合同管理、工程监理”等建设管理体制。石棉县川建建设有限公司、石棉县川建建设有限公司按照国家建筑建设有关技术标准和规范组织施工，以达标投产创优质工程为总目标组织工程建设，成立了石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）项目部。认真编制了施工组织设计、工程创优实施细则、施工技术措施、安全管理体系及保证措施等，制定了明确的质量计划，建立了项目处质量管理和质量保证组织机构、健全了质量保证体系，实施了原材料、半成品检验制度、工程设计变更制度、施工图会审制度、计（衡）量器具、测量仪器检验制度、特殊工种执证上岗制度、工程质量三检制和隐蔽工程签证制。

综上所述，工程建设的质量保证体系健全，质量保证措施比较完善，对于确保各项工程质量起到了较好的控制作用。

4.2  各防治分区水土保持工程质量评定

水土保持工程质量评估采用查阅施工记录、监理记录、自检报告及质量监督检查报告等资料，结合现场检查情况进行综合评估。

4.2.1  水土保持措施工程质量评定项目划分及结果

根据项目分部工程和单位工程验收签证资料，本项目水土保持工程划分为单位工程、分部工程及单元工程3级，共5个单位工程、8个分部工程和980个单元工程，水土保持措施工程质量评定项目划分及结果详见表4－1。

表4－1  水土保持措施工程质量评定项目划分

	防治分区
	单位工程
	分部工程
	工程内容
	单元工程划分

	
	名称
	数量
	名称
	数量
	
	划分方法
	数量

	构建筑物区
	土地整治
	1
	土地恢复
	1
	表土剥离
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	4

	
	临时防护工程
	1
	临时遮盖
	1
	防雨布遮盖
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	8

	
	
	1
	临时排水
	1
	临时排水沟
	每50m为一个单元工程
	8

	道路及硬化区
	防洪排导工程
	1
	排洪导流设施
	1
	雨水管
	每50m为一个单元工程
	44

	
	
	1
	排洪导流设施
	1
	雨水检查井
	每个为一个单元工程
	43

	
	
	1
	排洪导流设施
	1
	雨水口
	每个为一个单元工程
	45

	
	土地整治
	1
	土地恢复
	1
	表土剥离
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	10

	
	临时防护工程
	1
	临时排水
	1
	临时排水沟
	每20m为一个单元工程
	60

	
	
	1
	临时排水
	1
	临时沉砂池
	每个为一个单元工程
	6

	
	
	1
	临时遮盖
	1
	防雨布遮盖
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	24

	附属设施区
	土地整治
	1
	土地恢复
	1
	表土剥离
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	2

	
	
	1
	土地恢复
	1
	覆土
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	2

	
	植被建设工程
	1
	点片状植被
	1
	迹地植被恢复
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	2

	边坡区
	防洪排导工程
	1
	排洪导流设施
	1
	排水沟
	每50m为一个单元工程
	60

	
	
	1
	排洪导流设施
	1
	截水沟
	每50m为一个单元工程
	104

	
	斜坡防护工程
	1
	斜坡防护
	1
	人形骨架护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	6

	
	
	1
	斜坡防护
	1
	格构锚杆护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	14

	
	
	1
	斜坡防护
	1
	菱形骨架护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	2

	
	
	1
	斜坡防护
	1
	镀锌铁丝网护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	14

	
	土地整治
	1
	土地恢复
	1
	表土剥离
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	60

	
	
	1
	土地恢复
	1
	覆土
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	60

	
	植被建设工程
	1
	点片状植被
	1
	植草护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	12

	
	
	1
	点片状植被
	1
	喷播植草间植灌木护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	60

	
	临时防护工程
	1
	临时遮盖
	1
	防雨布遮盖
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	24

	景观绿化区
	土地整治工程
	1
	土地恢复
	1
	覆土
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	20

	
	
	1
	土地恢复
	1
	表土剥离
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	20

	
	
	1
	场地平整
	1
	土地整治
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	20

	
	植被建设工程
	1
	点片状植被
	1
	园林绿化
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	20

	
	临时防护工程
	1
	临时遮盖
	1
	防雨布遮盖
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	2

	弃渣场区
	防洪排导工程
	1
	排洪导流设施
	1
	截水沟
	每50m为一个单元工程
	8

	
	斜坡防护工程
	1
	斜坡防护
	1
	人形骨架护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	4

	
	
	1
	斜坡防护
	1
	挡渣墙
	每50m为一个单元工程
	4

	
	土地整治工程
	1
	土地恢复
	1
	覆土
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	36

	
	
	1
	土地恢复
	1
	表土培肥
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	36

	
	
	1
	场地平整
	1
	土地整治
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	36

	
	植被建设工程
	1
	点片状植被
	1
	撒播灌草
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	62

	
	
	1
	点片状植被
	1
	喷播植草间植灌木护坡
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	8

	
	临时防护工程
	1
	临时遮盖
	1
	防雨布遮盖
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	4

	临时堆土区
	临时防护工程
	1
	临时遮盖
	1
	防雨布遮盖
	每0.01~0.1hm2为一个单元工程
	16

	
	
	1
	临时拦挡
	1
	土袋拦挡
	每20m为一个单元工程
	10

	合计
	
	
	
	
	
	980


4.2.2  各防治分区工程措施质量评定

施工单位现场测量水保措施的外观尺寸以及防护长度；查看排水设施、外观平整度、裂缝等；实测抽查雨水管的外观尺寸等。监理单位采用查阅资料、实地查勘等方式核查项目的水土保持措施质量和完成的工程量。

依照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）中规定，现场抽查应突出重点、涵盖各种水保措施类型，按照不同类型的工程措施抽查，一般工程抽查50%。监理和施工单位重点检查了2个单位工程中的3个分部工程，涉及328个单元工程，特别是对雨水管进行了现场量测，抽查率满足规范规定要求。检查表明：与主体工程稳定相关的水土保持工程设施质量较高，通过抽查断面尺寸，合格率为100%，发挥了防治水土流失的功能，通过现场观测和量测，95%以上的措施外观质量满足工程设计；工程的结构尺寸符合设计要求，施工工艺和方法满足技术规范和质量要求。

根据查阅分部工程和单位工程验收的签证和监理资料，石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持工程措施施工管理要求严格，临时措施到位、及时、合理，施工完成后现场清理彻底。工程原材料符合设计和相关规范标准的要求，样品抽检合乎规范要求，施工工艺和方法合理，资料齐全，质量要求严格，地貌恢复完成较好，满足规范要求，工程措施总体质量合格。

石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持工程措施的质量检验和评定程序符合有关规范要求。重点查阅了建设单位、施工单位、监理单位对防洪排导工程、土地整治工程等水土保持工程措施部分的初验和质量评定，其评定结果为：单位工程2个，分部工程3个，抽查单元工程328项，单位工程及分部工程合格率100%。评定表统计详见表4－2。

表4－2  水土保持工程措施质量评定表

	防治分区
	单位工程
	分部工程
	工程内容
	单位工程
	分部工程
	单元工程
	合格率(%)

	
	名称
	名称
	
	数量
	抽查比例(%)
	数量
	抽查比例(%)
	抽查个数
	抽查比例(%)
	

	构建筑物区
	土地整治
	土地恢复
	表土剥离
	1
	100
	1
	100
	2
	50
	100

	道路及硬化区
	防洪排导工程
	排洪导流措施
	雨水管
	1
	100
	1
	100
	22
	50
	100

	
	防洪排导工程
	排洪导流措施
	雨水检查井
	1
	100
	1
	100
	22
	50
	100

	
	防洪排导工程
	排洪导流措施
	雨水口
	1
	100
	1
	100
	23
	50
	100

	
	土地整治
	土地恢复
	表土剥离
	1
	100
	1
	100
	5
	50
	100

	附属设施
	土地整治
	土地恢复
	表土剥离
	1
	100
	1
	100
	1
	50
	100

	
	土地整治
	土地恢复
	覆土
	1
	100
	1
	100
	1
	50
	100

	边坡区
	防洪排导工程
	排洪导流设施
	排水沟
	1
	100
	1
	100
	30
	50
	100

	
	
	排洪导流设施
	截水沟
	1
	100
	1
	100
	52
	50
	100

	
	斜坡防护工程
	斜坡防护
	人形骨架护坡
	1
	100
	1
	100
	3
	50
	100

	
	
	斜坡防护
	格构锚杆护坡
	1
	100
	1
	100
	7
	50
	100

	
	
	斜坡防护
	菱形骨架护坡
	1
	100
	1
	100
	1
	50
	100

	
	
	斜坡防护
	镀锌铁丝网护坡
	1
	100
	1
	100
	7
	50
	100

	
	土地整治
	土地恢复
	表土剥离
	1
	100
	1
	100
	30
	50
	100

	
	
	土地恢复
	覆土
	1
	100
	1
	100
	30
	50
	100

	景观绿化区
	土地整治
	土地恢复
	表土剥离
	1
	100
	1
	100
	10
	50
	100

	
	
	土地恢复
	覆土
	1
	100
	1
	100
	10
	50
	100

	
	
	场地平整
	土地整治
	1
	100
	1
	100
	10
	50
	100

	弃渣场区
	防洪排导工程
	排洪导流措施
	截水沟
	1
	100
	1
	100
	4
	50
	100

	
	斜坡防护工程
	斜坡防护
	人形骨架护坡
	1
	100
	1
	100
	2
	50
	100

	
	
	斜坡防护
	挡渣墙
	1
	100
	1
	100
	2
	50
	100

	
	土地整治
	土地恢复
	覆土
	1
	100
	1
	100
	18
	50
	100

	
	
	土地恢复
	表土剥离
	1
	100
	1
	100
	18
	50
	100

	
	
	场地平整
	土地整治
	1
	100
	1
	100
	18
	50
	100

	合计
	
	
	
	1
	100
	1
	100
	
	50
	100


综上所述，石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持工程措施的建、构筑物基底，均按设计要求或按设计施工图要求，从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物尺寸规则，外观整齐美观，符合开发建设项目水土保持技术规范的要求和相应的国家标准。

4.2.3  植物措施质量评定

植物措施质量评价采取查阅资料和外业调查核实相结合的方法。

共查阅了分部工程和单位工程验收的签证和监理资料。根据石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）的具体建设情况，调查内容包括成活率、盖度等。

从调查的结果看，各分区植物生长较好，水土保持效果显著。本次野外重点检查了1个单位工程中的1个分部工程，涉及82个单元工程，抽查率为50%，绿化效果较好，全部合格。

植树成活率较高，根据调查结果，总体成活率普遍在90%以上，符合要求。

项目区可恢复林草面积6.72hm2，实际恢复林草植被覆盖面积6.72hm2。本项目林草植被恢复率为99.9%，目前为止林草覆盖率为32.7%。

共查阅了施工合同、工程监理总结报告。根据《监理质量评估报告》和《质量监督检查报告》可知，工程项目范围划分的单位、分部、单元工程设置齐全、合理，包含了水土保持植物措施所有工作内容；单位工程均符合设计和规范要求，分部工程质量合格，成活率较好，覆盖率高，总体评定合格。评定表见表4－3。

表4－3  水土保持植物措施质量评定表

	防治分区
	单位工程
	分部工程
	工程内容
	单位工程
	分部工程
	单元工程
	合格率(%)

	
	名称
	名称
	
	数量
	抽查比例(%)
	数量
	抽查比例(%)
	抽查个数
	抽查比例(%)
	

	附属设施区
	植被建设工程
	点片状植被
	迹地植被恢复
	1
	100
	1
	100
	1
	50
	100

	边坡区
	植被建设工程
	点片状植被
	植草护坡
	1
	100
	1
	100
	6
	50
	100

	
	植被建设工程
	点片状植被
	喷播植草间植灌木护坡
	1
	100
	1
	100
	30
	50
	100

	景观绿化区
	植被建设工程
	点片状植被
	园林绿化
	1
	100
	1
	100
	10
	50
	100

	弃渣场区
	植被建设工程
	点片状植被
	撒播灌草
	1
	100
	1
	100
	31
	50
	100

	
	植被建设工程
	点片状植被
	喷播植草间植灌木护坡
	1
	100
	1
	100
	4
	50
	100

	合计
	/
	/
	/
	
	/
	
	82
	50
	


4.2.4  临时措施质量评定

临时措施质量采取查阅分部工程和单位工程验收的签证和监理资料。

共查阅了施工合同、工程监理总结报告。根据石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）的具体建设情况，调查内容包括临时防护工程的实施效果等。

从调查的结果看，各分区临时措施实施效果较好，水土保持效果显著。本次野外重点抽查了1个单位工程中的3个分部工程，涉及81个单元工程，抽查率为100%，水土保持效果较好，全部合格。

共查阅了施工合同、工程监理总结报告。根据《监理质量评估报告》和《质量监督检查报告》可知，工程项目范围划分的单位、分部、单元工程设置齐全、合理，包含了水土保持临时措施所有工作内容；单位工程均符合设计和规范要求，分部工程质量合格，总体评定合格。评定表详见表4－4。

表4－4  水土保持临时措施质量评定项目划分

	防治分区
	单位工程
	分部工程
	工程内容
	单位工程
	分部工程
	单元工程
	合格率(%)

	
	名称
	名称
	
	数量
	抽查比例(%)
	数量
	抽查比例(%)
	抽查个数
	抽查比例(%)
	

	构建筑物区
	临时防护工程
	临时排水
	临时排水沟
	1
	100
	1
	100
	4
	50
	100

	
	临时防护工程
	临时遮盖
	防雨布遮盖
	1
	100
	1
	100
	4
	50
	100

	道路及硬化区
	临时防护工程
	临时排水
	临时排水沟
	1
	100
	1
	100
	30
	50
	100

	
	临时防护工程
	临时排水
	临时沉砂池
	1
	100
	1
	100
	3
	50
	100

	
	临时防护工程
	临时遮盖
	防雨布遮盖
	1
	100
	1
	100
	12
	50
	100

	边坡区
	临时防护工程
	临时遮盖
	防雨布遮盖
	1
	100
	1
	100
	12
	50
	100

	景观绿化区
	临时防护工程
	临时遮盖
	防雨布遮盖
	1
	100
	1
	100
	1
	50
	100

	弃渣场区
	临时防护工程
	临时遮盖
	防雨布遮盖
	1
	100
	1
	100
	2
	50
	100

	临时堆土区
	临时防护工程
	临时遮盖
	防雨布遮盖
	1
	100
	1
	100
	8
	50
	100

	
	临时防护工程
	临时拦挡
	土袋拦挡
	1
	100
	1
	100
	5
	50
	100

	合计
	/
	/
	/
	
	/
	
	81
	50
	100


4.3  弃渣场稳定性评估

本项目建设过程中共产生开挖土石方量15.35万m3（自然方，下同，其中表土2.96万m3），共回填土石方量10.53万m3（含绿化覆土量2.96万m3），弃方4.82万m3，运至弃渣场区域。

在项目区南侧设置1处弃渣场，弃渣场位于石棉县栗子坪彝族乡孟获村一组，地理坐标为东经102°17′43″，北纬28°54′35″，距离项目区南侧养殖三区1#养殖大楼大约50m的坡地区域，项目区通往弃渣场区域利用项目区西北侧的冲沟整治项目的泥结碎石道路，不新增便道，建设单位确保土石方运输，组织车况良好的车辆进行运输，必须按指定的路线和时间运输，装运过程中应采用压实、拍平和防雨布遮盖措施，外运时装运车厢不能过满超载，采用车辆全封闭运输；并做好路面保洁及环境卫生工作，防止土体散溢对运输道路及周边环境造成的影响。现场管理和指挥运输车辆注意控制土方倾倒位置，确保堆放在指定的弃渣场范围内。土石方倾倒后，应负责进行平整、层层碾压夯实，保证土体的稳定性。

弃渣场为4级坡地型弃渣场，占地面积1.79hm2，堆渣高程2545.97m~2574.30m，最大堆高22.7m，弃渣场容量为4.85万m3，堆渣量4.82万m3。土石方采用自下而上逐层堆弃。弃土场形成边坡按10m高一级分台阶放坡，第一级边坡坡率1:1.75，马道宽2m，第二级边坡坡率1:2.0。弃渣场未涉及河湖管理范围（含水库淹没区）、对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域。弃渣场已于2023年2季度堆置完毕，后进行植被恢复，目前弃渣场已经历3个雨季，植被已恢复，渣场各项水保措施运行良好，且委托相关单位对弃渣场现状进行稳定性评估，无水土保持遗留问题。

4.4  水土保持工程总体质量评价

经查阅竣工资料、监理资料以及现场抽查结果表明，石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持工程施工管理要求严格，临时措施到位、及时、合理，施工完成后现场清理彻底。工程项目范围划分的单位、分部、单元工程设置齐全、合理，包含了水土保持工程所有工作内容，工程措施原材料符合设计和相关规范标准的要求，样品抽检合乎规范要求，施工工艺和方法合理，资料齐全，质量要求严格，地貌恢复完成较好，满足规范要求；植物措施符合设计和规范要求，分部工程质量合格，成活率较好，覆盖率高。

综上所述，本项目水土保持工程总体质量合格。

5  项目初期运行及水土保持效果

5.1  水土保持设施初期运行情况

工程区各防治区域基本按照原水保方案的设计要求实施了水土保持措施，各项水土保持设施建成运行后，因工程建设带来的水土流失基本得到了有效控制，项目运行初期区域内水土流失强度能达到方案设计的目标，总体上发挥了较好的保水保土、改善生态环境的作用。雨季期间，各水土保持工程（比如雨水管排水顺畅，无堵塞）、植物措施均发挥较好的效果，运行情况良好，项目区水土流失较轻。
施工单位及时对植被覆盖度不够高的区域进行了补撒草籽，从目前情况来看，项目区植被恢复基本满足要求，可有效减轻工程区内的水土流失，也具有良好水土保持效益。

5.2  水土保持效果

根据批复的水土保持方案报告书，本工程的水土流失防治目标为：水土流失治理度为97%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率92%，表土保护率为92%，林草植被恢复率为97%，林草覆盖率为25%。
5.2.1  水土流失治理度

根据监测结果，水土流失治理度为水保措施防治面积占造成水土流失面积的百分比。根据水土保持监测成果，水保措施防治面积共20.55hm2，造成水土流失面积20.55hm2，水土流失治理度为99.9%，达到97%的防治目标，详见表5-1。
表5-1  项目区工程施工后水土流失面积统计表

	防治分区
	工程扰动面积（hm2）
	建(构)筑物及硬化面积(hm2)
	水土保持措施(hm2)
	治理达标面积(hm2)
	水土流失治理度（%）

	建构筑物区
	3.72
	3.72
	/
	/
	99.9

	道路及硬化区
	8.8
	8.8
	/
	/
	99.9

	附属设施区
	0.27
	0.25
	0.02
	0.02
	99.9

	边坡区
	5
	0.91
	4.09
	4.09
	99.9

	景观绿化区
	0.97
	/
	0.97
	0.97
	99.9

	弃渣场区
	1.79
	0.15
	1.64
	1.64
	99.9

	合计
	20.55
	13.83
	6.72
	6.72
	99.9


5.2.2  土壤流失控制比

本方案水土保持防治措施设计，按照施工进度安排，及时采取拦挡、表土回填、压实等工程措施进行防治，对绿化区域种草恢复植被，从而有效遏制因工程建设造成的水土流失。随着项目区人为扰动因素的停止和水土保持逐步发挥作用，工程扰动区域土壤侵蚀强度逐渐趋于稳定达到预期治理目标。本水保方案实施后平均土壤侵蚀模数降至300t/km²·a，土壤流失控制比达到1.67，详见表5-2。

表5-2  土壤流失控制比计算表

	调查单元
	建设区面积hm²
	容许土壤流失量t/km².a
	采取措施后侵蚀模数t/km².a
	土壤流失控制比

	建构筑物区
	3.72
	500
	300
	1.67

	道路及硬化区
	8.8
	500
	300
	1.67

	附属设施区
	0.27
	500
	300
	1.67

	边坡区
	5
	500
	300
	1.67

	景观绿化区
	0.97
	500
	300
	1.67

	弃渣场区
	1.79
	500
	300
	1.67

	合计
	20.55
	500
	300
	1.67


5.2.3  渣土防护率
根据监测结果，本项目弃渣4.82万m3全部运至弃渣场进行堆放，弃渣场设置了截排水沟、挡渣墙等防护措施，渣土堆放完毕后及时进行覆土、土地整治及植被恢复，渣土防护率可达到99.9%。

5.2.4  表土保护率

根据监测结果，本项目占地类型为林地、耕地、草地、建设用地，项目占地为原雅安正邦畜牧养殖有限公司建设石棉县孟获城生猪养殖项目占地，但由于石棉县孟获城生猪养殖项目停止建设，本项目进场时一部分占用已硬化，一部分占地已实施场平，其表土已被损坏，根据现场调查及机械施工要求，表土可剥离区域主要为林地、耕地及草地，本项目实际可剥离表土面积7.26hm2，剥离表土层约10~30cm。本工程草地剥离厚度10cm，林地、耕地剥离厚度30cm，剥离量2.96万m3，剥离的表土部分临时堆放于项目区绿化区域及弃渣场区域，占地面积共约1.35hm2，临时堆放表土区域不新增占地，施工结束后用于各个区域绿化及植被恢复覆土，覆土面积6.87hm2，覆土厚度为40-50cm，覆土量2.96万m3，施工过程中布置了临时排水、临时苫盖、临时拦挡等措施对临时堆土场区域的表土进行保护。

通过分析计算，项目区表土保护率达到99.9%，达到92%的防治目标。

5.2.5  林草植被恢复率

本项目可恢复林草植被面积6.72hm2，本方案实施后，恢复林草总面积6.72hm2，项目区林草植被恢复率达到99.9%。
表5-3  项目区水土保持植物措施情况统计表

	项目区
	建设区面积（hm²）
	可恢复林草植被面积（hm²）
	林草植被面积（hm²）
	林草植被恢复率

	
	
	
	未扰动区域植被面积
	扰动区恢复林草植被面积
	小计
	

	建构筑物区
	3.72
	/
	/
	/
	/
	/

	道路及硬化区
	8.8
	/
	/
	/
	/
	99.9%

	附属设施区
	0.27
	0.02
	
	0.02
	0.02
	99.9%

	边坡区
	5
	4.09
	
	4.09
	4.09
	99.9%

	景观绿化区
	0.97
	0.97
	
	0.97
	0.97
	99.9%

	弃渣场区
	1.79
	1.64
	/
	1.64
	1.64
	99.9%

	合计
	20.55
	6.72
	/
	6.72
	6.72
	99.9%


5.2.6  林草覆盖率

本项目建设面积共20.55m2，恢复林草植被面积6.72hm2，林草植被覆盖率为32.7%，达到23%的防治目标。
表5-4  项目区水土保持植物措施情况统计表

	项目区
	建设区面积（hm²）
	林草植被面积（hm²）
	林草覆盖率（%）

	
	
	未扰动区域植被面积
	扰动区恢复林草植被面积
	小计
	

	建构筑物区
	3.72
	/
	/
	/
	/

	道路及硬化区
	8.8
	/
	/
	/
	/

	附属设施区
	0.27
	/
	0.02
	0.02
	7.4

	边坡区
	5
	/
	4.09
	4.09
	81.8

	景观绿化区
	0.97
	/
	0.97
	0.97
	100

	弃渣场区
	1.79
	/
	1.64
	1.64
	91.6

	合计
	20.55
	/
	6.72
	6.72
	32.7


5.2.7  水土保持防治效果与方案目标值对比

工程实际完成的防治指标与防治目标对比情况，如下表：

表5－5 工程实际完成的防治指标与防治目标情况表

	六项指标
	目标值
	计算公式
	实现值

	水土流失治理度
	97%
	项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比
	99.9%

	土壤流失控制比
	1.0
	项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比
	1.67

	渣土防护率
	92%
	项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。
	99.9%

	表土保护率
	92%
	项目水土流失防治责任范闱内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比
	99.9%

	林草植被恢复率
	97%
	林草植被面积/可恢复林草植被面积
	99.9%

	林草覆盖率
	25%
	林草植被面积/项目建设区面积
	32.7%


从上表中可以看出，水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率都达到了方案批复的防治目标值。

（1）保土效益

各防治分区经主体工程已具有水保功能措施及新增水保措施的防护后，流失的土壤得到有效的控制。根据本方案的措施设计进行有效治理后，土壤流失控制比达1.67，整个项目区土壤侵蚀模数可下降到300t/km²•a，项目区水土流失将得到很好的治理，达到了方案目标的要求。

（2）生态效益

通过在工程永久占地和临时占地区施工期间采取必要的临时防护、乔灌草种植绿化等水土流失综合防治措施，能够有效减少工程建设区的新增水土流失，增大防治责任区范围内的绿化面积，促进生态系统的良性循环。

（3）社会效益

通过认真贯彻水土保持法规，因地制宜地采取水土保持预防措施、治理措施、监测检查督促等措施，使项目建设期、林草恢复期可能造成的水土流失及危害降到最低限度，从而确保项目建设顺利进行。项目建设与区域城镇化建设、产业发展相结合，与城镇园林绿化相协调，促进项目区社会经济发展。通过实施水土保持方案，控制水土流失，避免造成水土流失危害，从而促进项目区国民经济、社会事业稳步健康发展，实现公益性设施带动区域经济发展的目标，将产生巨大的社会效益。

（4）经济效益

通过实施水土保持方案，有效地预防和治理可能造成的水土流失，控制、减少、避免项目建设可能给项目区造成的水土流失危害，从而保障了项目发挥最佳的投资效益，这是最大的经济效益。

通过效益分析可知，本项目水土保持措施带来的综合效益较明显，基础效益能够满足方案设定的目标值，生态效益和社会效益相协调，对于防治项目区水土流失起着十分重要的作用，因此在项目实施的过程中，贯彻落实水保方案提出的植物措施和临时防护措施是必要和行之有效的。

5.3  公众满意程度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，结合现场查勘，针对工程建设的弃土弃渣处理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向附近群众进行了细致认真地调查了解。工作过程中，随机向附近群众调查了工程的相关情况。
在被调查者中，95%的人认为本工程建设对当地经济具有积极影响，项目建设有利于推进当地经济发展；在对当地环境的影响方面，92%的人认为项目对当地环境无不良影响；在林草植被建设方面，93%的人满意项目区林草植被恢复情况；在弃土弃渣的处理方面，满意率为92%。

6  水土保持管理

6.1  组织领导

6.1.1  水土保持工作领导及具体管理机构

为加强石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）的建设管理工作，确保工程的安全、质量、进度和投资指标的完成，建设单位成立石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）指挥部，下设工程部、计经部、物资部和办公室。项目部代替项目法人具体履行项目建设的各项管理职能，负责工程现场的统一指挥、组织、协调、监督、检查管理工作。

在设计过程中，建设单位要求主体设计单位，将方案阶段的水土保持措施落实于主体工程设计的每个阶段，保证水土保持工程能够与主体工程同步实施。

在工程招标阶段，将水土保持管护落实纳入设计招标合同中，同时规范工程建设活动，制度了实施、监督、检查的具体办法和要求，明确责任。要求施工单位严格按照设计开展水土保持设施建设，同时将水土保持监理纳入主体工程一并由四川西盛工程项目管理有限公司负责，保证工程建设中水土保持设施的质量和数量，有效地控制建设过程中产生的水土流失问题。

工程建设过程中建设单位十分重视水土保持工作，配备水土保持兼职人员负责组织实施工程建设期间的水土保持工程，将水土保持理念深入贯彻在整个工程建设中：工程建设初前期，建设单位即建立了以目标管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计及施工建设单位各司其职，密切配合的合作关系。

整个建设过程中，设计的水土保持措施与主体工程同步实施，基本按设计完成各项水土保持治理措施。

水土保持设施在试运行期间和竣工验收后由石棉县晟丰农业发展有限责任公司负责水保设施的管理维护工作。

相关工作人员定期会对道路进行一个月一次巡检，并做好记录，若发现水土保持设施遭到破坏，应及时上报，并进行整修维护。同时，应加强档案管理，由档案部专职人员负责水土保持工程的档案管理，将水土保持设计资料及相关文件进行归档。
从目前各项设施运行情况来看，水土保持措施布局合理，管理责任较为落实，并取得了一定得水土保持效果，水土保持设施的正常运行有保证。
6.1.2  水土保持工程建设、施工、监理单位

⑴ 建设单位：石棉县晟丰农业发展有限责任公司

⑵ 设计单位：天鸿瑞景集团有限公司
⑶施工单位：石棉县川建建设有限公司

⑷ 监理单位：四川西盛工程项目管理有限公司
⑸ 运行单位：石棉县晟丰农业发展有限责任公司

6.2  规章制度

在项目建设过程中，指挥部认真贯彻落实了省委、省政府、水利厅等对基础设施建设质量的一系列重要指示、文件和会议精神，建立完善的管理体系，实施运转灵活的管理机制，建立健全各项规章制度，严格推行制度管理。

为确保各项水土保持设施落到实处，石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）建设按照国家现行的建设管理制度：项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制实施建设管理，以达标投产创优质工程为总目标组织工程建设。

在石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）准备初期，为确保各项水土保持措施落到实处，从工程招投标制、合同管理制和工程建设监理制等方面采取了有效手段。建立了以目标管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设各司其职，密切配合的合作关系，制定了相应的招标、投标管理、工程合同管理制度和办法等，规范了施工活动，制定实施、检查、验收的具体方法和要求，明确质量责任，防范建设中不规范的行为，并负责协调水土保持方案与主体工程的关系，以保证各项水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用的“三同时”制度得到落实。同时，工程施工单位也结合工程安全、文明施工成立了安全领导小组，制定了安全、文明生产的规章制度，并严格执行，宣传到位，落实到人。

以上规章制度的建设和实施，为保证水土保持工程的顺利开展和质量管理奠定了坚实的基础。

6.3  建设管理

6.3.1  水土保持工程招标投标情况

石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）建设按照国家基建项目管理要求，贯彻执行业主负责制，招标投标制、建设监理制、合同管理制度。根据招投标结果，本工程施工单位为石棉县川建建设有限公司。水土保持专项工程同主体工程一并由上述单位实施。

6.3.2  合同及其执行情况

本项目水土保持工程严格执行施工合同条款，同时还实行工程、廉政建设双合同制，施工单位等与建设单位签订《承包合同》的同时，还签订了《廉洁承诺合同》。为了保证各部门认真执行廉政合同，建设单位与施工单位等负责人层层签订《廉政责任书》，并制定了违反廉政合同的处罚规定，在制度上保证了廉政合同的落实，从而有效促进承包合同切实履行。

本项目的承包合同均为估计工程量固定单价合同，项目单价以通过招标确定的合同单价和经发包单位审核批准的新增项目单价为准，工程量以经监理签证，发包单位认可的实际发生量为准。在合同执行过程中，引入了规范的监督监理机制，以合同文件为依据，加强对合同执行情况的检查督促，严格要求各承包人切实执行合同，兑现各项承诺，确保工程进度和工程质量。

本工程实际完成的工程量、工程项目和工程造价与合同工程量、合同项目和合同造价相比有增有减，最终以结算金额为准，总投资控制在概预算范围之内。

6.4  水土保持监测

6.4.1  监测实施情况

按照《中华人民共和国水土保持法》及有关法律、法规要求和规定，建设单位委托雅安久云科技有限公司开展了本项目的水土保持监测工作。

根据本工程水土保持方案报告书，按照《水土保持监测技术规程》及《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）等技术规范的要求，充分考虑监测点交通状况，有代表性的选择在建构筑物区、道路及硬化区、附属设施区、边坡区、景观绿化区、弃渣场区设置6处监测点进行监测。

6.4.2  监测内容与方法

6.4.2.1 监测内容

根据《水土保持监测技术规范》（SL/T277-2024）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）及《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保（2015）139号）等技术标准，监测内容主要包括主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土保持管理等方面的情况。本工程水土保持监测的重点包括水土保持方案落实情况，余土堆放情况及安全要求落实情况，扰动土地及植被占压情况，水土保持措施（含临时防护措施）实施情况，水土保持责任制度落实情况等。

⑴ 主体工程及水土保持管理情况

包括主体工程建设进度安排、水土保持工程后续设计情况、水土保持管理机构及人员的设置、水土保持管理制度的制定及执行情况等。

⑵ 工程建设扰动土地面积

包括地形、地貌的变化情况，背景值的监测、建设项目占地和扰动地表面积、挖填方数量及面积、临时堆土量及堆放面积等。

⑶ 水土流失灾害隐患

工程区以水力侵蚀为主，因此在大雨季节对工程占地内存在潜在严重侵蚀危害的地段进行水土流失状况监测。

⑷ 水土流失量及造成的危害

包括监测点年流失量、土壤侵蚀模数值、水土流失面积、程度和总量的变化及对周边地区的危害与趋势。

⑸ 水土保持工程建设情况

包括各类水保措施的数量和质量、林草措施的存活率、保存率、生长情况及覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度和运行情况等。

⑹ 水土流失防治效果

计算扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标，监测水土保持措施在控制人为水土流失方面产生的保水保土、改善生态环境、促进可持续发展等方面的效益和作用。

⑺ 重大水土流失事件监测

在大暴雨、特大暴雨、泥石流等自然灾害发生后进行全面监测，以调查监测为主，并上报地方水行政主管部门。

6.4.2.2 监测方法

主要采用询问调查、实地量测、抽样调查监测为主，实施巡查。
⑴ 询问调查：向工程施工单位、监理单位、质检单位和当地居民等以口头问询并记录的方式，调查本工程的实际开、完工时间，施工中对地面实际扰动情况，水土保持措施实施情况、造成的水土流失危害及影响情况等。
⑵ 实地量测：采用便携式GPS定位仪结合1∶5000地形图、照相机、标杆、尺子等工具进行简易的测量和定位，对不同的分区测定，记录调查点名称、单位工程名称、扰动类型、面积和监测数据编号等。
⑶ 抽样调查：选有代表性的地块作为调查样地，调查样地的水土保持工程实施情况和林草植被情况，关于样地的林草覆盖度调查，采用目测方法按国际通用分级标准进行。

6.4.3  水土流失动态监测

监测过程中通过询问调查和现场实测的方式，掌握分区水土保持各项措施实施情况；对工程水土流失因子资料进行收集；根据施工资料结合现场量测，对扰动土地面积、损坏水保设施面积和防治责任范围进行了核定。

6.4.4  监测结论和存在的问题

建设单位石棉县晟丰农业发展有限责任公司对工程建设中的水土保持工作给予了重视，按照水土保持法律法规的规定，在项目前期依法编报了水土保持方案，将水土保持工程纳入了整个主体工程建设体系，确保水土保持方案的实施。
从现场调查的总体情况看，工程区各防治区域基本按照原水保方案的设计要求实施了水土保持措施，水土保持效果较好，重点区域的植物措施也得到了较好的落实。因工程建设带来的水土流失基本得到了有效控制，项目运行初期区域内水土流失强度能达到方案设计的目标，总体上发挥了较好的保水保土、改善生态环境的作用。从调查监测状况看来，施工过程中虽然也进行了临时措施的防护，但部分施工人员施工作业时还有不规范的地方，防护意识较为薄弱。
建议在今后的工程中加强水土流失的监测，全面、及时的反映工程建设过程中的水土流失情况；同时工程运行管理单位结合后期巡检，应针对水土保持措施效果和水土流失现状进行巡视调查，重点是植物生长情况，水保工程工程措施有无损毁情况，若发现较严重的水土流失情况需向当地水行政主管部门汇报，并及时做好相应的防护和补救措施。

6.5  水土保持监理

本工程在实施过程中未开展水土保持专项监理工作，但其水土保持措施施工贯穿整个主体施工过程，并且均由主体施工单位石棉县川建建设有限公司、石棉县川建建设有限公司进行施工，本工程的水土保持监理也一并由主体工程监理单位四川西盛工程项目管理有限公司进行监理。
2022年7月，四川西盛工程项目管理有限公司组建了本工程各分项目监理部，由总监理工程师、监理工程师、监理员组成，监理工作在工程建设全过程中实施“四控制”（进度、质量、投资、安全控制）、“一管理”（合同管理）、“一协调”（协调业主和工程参建各方的关系），实现工程完工投产目标。
监理单位按照监理合同完成合同拟定的监理工作任务，审查承建单位的工程质量控制体系，监理人员常驻现场，对重点工程进行跟班作业，对施工质量、紧促进行监控，使工程质量达到设计要求，确保项目工期的实现。监理单位坚持召开安全工作例会，并书面报业主；按照有关部门的规定进行了归档。

6.5.1  监理效果

1、工程质量控制

自监理单位2022年7月进场建立监理项目部以来，监理工作处于规范化运行，工程施工全过程全方位处在有效的受控状态。监理工程师对于工程质量采取规范化检验和验收，水土保持工程质量评定以单元工程质量评定为基础，其评定的先后顺序是：单元工程、分部工程、单位工程及工程项目。

本工程进行质量评定的水土保持措施包括防洪排导工程、土地整治工程、植被建设工程及临时防护，共5个单位工程、8个分部工程、980个单元工程。监理单位对本工程质量评价为：质量体系运作正常；方案及时报审，现场施工严格按方案执行；严格执行三级自检验收制度，各工序质量验收合格。

2、工程安全控制

本工程在石棉县晟丰农业发展有限责任公司的主持、指导下，各监理部均配置了安全监理工程师1人，督促施工单位健全了安全文明施工的网络体系，从项目部到各施工队及现场配备了专兼职安全员，配置了安全施工的设备设施，使施工全过程未发生人员伤亡和重大设备事故，实现了事故为零的目标。

3、工程进度控制

监理对于施工阶段进度控制采取事前控制、事中控制和事后控制。

事前控制：协助施工单位制订项目实施总进度计划；协助施工单位制订单项工程工期及关键节点进度，通过总工期的分解切块，保证总工期目标的实现；审核施工单位提交的施工进度计划。

事中控制：进度的事中控制一方面是进行进度检查，动态控制和调整；另一方面，及时进行工程计量，为向施工单位交付进度款提供进度方面的依据。其工作内容有：建立反映工程进度状况的监理日志；审核施工单位每周、每月提交的工程进度报报告；按合同要求、及时进行工程计量验收（需和质监验收协调进行）； 进行进度、计量方面的签证；对工程进度进行动态管理，针对问题，及时提出进度调整的措施和方案；组织现场协调会；定期向总监、业主报告有关工程进度情况，现场监理部每周每月向业主报告进度状况。

事后控制：当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取以下措施：制定保证总工期不突破的对策措施；技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇期、实行平行流水主体交叉作业等；组织措施：如增加作业队数、增加工作人数、增加工作班次等；经济措施：如实行包干奖金、提高计价单价、提高奖金水平等；其他配套措施：如改善外部配合条件、改善劳动条件、实施强有力高度等；制定总工期突破后的补救措施；调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。

4、投资情况

监理对于施工阶段投资严格按照合同文件进行工程计量审核签证工作，控制虚高、超报。现场监理工程师对施工单位申报的工程量进行现场核查，施工实际进度情况与施工项目部所报进度是否一致。

6.5.2  监理成果统计

监理监督情况详见表6－1。

表6－1  监理监督情况统计表

	分区
	防治措施监测结果
	单位
	实际完成工程量
	评定结果

	建构筑物区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.24
	合格

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	4200
	200

	
	
	临时排水沟
	m
	352
	17

	道路及硬化区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.63
	无变化

	
	
	雨水管
	m
	2170.3
	无变化

	
	
	雨水口
	口
	43
	无变化

	
	
	检查井
	个
	45
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	11520
	520

	
	
	临时排水沟
	m
	2960
	160

	
	
	临时沉砂池
	座
	6
	1

	附属设施区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.07
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.01
	无变化

	
	植物措施
	迹地植被恢复
	hm2
	0.02
	无变化

	边坡区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	1.25
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	1.64
	无变化

	
	
	排水沟
	m
	3051.2
	无变化

	
	
	截水沟
	m
	5210.4
	无变化

	
	
	人形骨架护坡
	hm2
	0.33
	无变化

	
	
	格构锚杆护坡
	hm2
	0.69
	无变化

	
	
	菱形骨架护坡
	hm2
	0.07
	无变化

	
	
	镀锌铁丝网护坡
	hm2
	0.65
	无变化

	
	植物措施
	植草护坡
	hm2
	0.65
	无变化

	
	
	喷播植草间

植灌木护坡
	hm2
	3.44
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	20830
	830

	景观绿化区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.24
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.41
	无变化

	
	
	土地整治
	hm2
	0.97
	无变化

	
	植物措施
	场内绿化
	hm2
	0.97
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	890
	40

	弃渣场区
	工程措施
	表土剥离
	万m3
	0.54
	无变化

	
	
	绿化覆土
	万m3
	0.9
	无变化

	
	
	土地整治
	hm2
	1.79
	无变化

	
	
	挡渣墙
	m
	175
	无变化

	
	
	截水沟
	m
	377
	无变化

	
	
	人形骨架护坡
	hm2
	0.15
	无变化

	
	植物措施
	撒播灌草
	hm2
	3.1
	无变化

	
	
	喷播植草间植灌木护坡
	hm2
	0.36
	无变化

	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	1580
	80

	临时堆土区
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	8360
	360

	
	
	临时拦挡
	m3
	550
	30


根据本工程的情况和特点，将水土保持工程纳入主体工程进行统一监理的方式符合现有的施工建设模式，监理员及工程师具有较好的水土保持意识，但还应加强水土保持监理方面的学习，对水土保持监理工作进行更细致的检查和监督并在监理报告明确的填写有关的专项内容。
6.6  水行政主管部门监督检查意见落实情况

石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）建设期间，水行政主管部门多次深入工程现场监督检查，督促各项水土保持防治措施的落实，现场对建设过程中存在的问题提出了口头意见，建设单位均已进行整改完善，目前工程区植被恢复良好，满足相关法律法规要求。

6.7  水土保持补偿费缴纳情况

根据《石棉县行政审批局关于石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持方案报告书的批复》（石行审农函[2023]48号），建设单位已于2023年9月27日依法足额缴纳水土保持补偿费267150元。

6.8  水土保持设施管理维护

石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）已投入使用，由石棉县晟丰农业发展有限责任公司负责维护。水土保持设施在试运行期间和竣工验收后其管理维护工作由石棉县晟丰农业发展有限责任公司负责。

相关工作人员定期会对工程进行检查，并做好记录，若发现水土保持设施遭到破坏，应及时上报，并进行整修维护。同时，应加强档案管理，由档案部专职人员负责水土保持工程的档案管理，将水土保持设计资料及相关文件进行归档。

从目前各项设施运行情况来看，水土保持措施布局基本合理，管理责任较为落实，并取得了一定得水土保持效果，水土保持设施的正常运行有保证。

7  结论

7.1  结论

通过现场调查，石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）水土保持设施布局基本合理，设计标准较高，完成的质量和数量均符合设计标准，实现了保护工程安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的设计目标。工程档案管理较规范，竣工资料较齐全，质量检验和评定程序规范，水土保持设施工程质量总体合格，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，已发挥较强的水土保持功能。此外，各区植被恢复较好，植被覆盖率较高，水土保持生态效益显著。
水土保持设施所产生的经济效益、生态效益，以及社会效益，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。
综上所述，石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）基本完成了水土保持方案要求的水土保持工程相关内容和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。
7.2  建议

针对石棉县50万头生猪养殖基地及配套设施建设项目（生猪养殖场子项目一期）提出后期管理的意见及建议如下：

⑴ 加强和完善水土保持工程相关资料的归档、管理，以备验收报备。

⑵ 做好运行期水土保持工程养护、管理所需资金的计划与落实工作。

⑶加强水土保持设施的管理和维护，特别是雨水管等工程措施要定期巡检，发现如表层裂缝、变形等问题及时处理，雨水系统应定期进行检查、清理，以免有碎石或泥沙淤塞影响排泄。

7.3  遗留问题

本工程各项水土保持措施运行良好，不存在遗留问题。

8  附件及附图

附件：

附件一：委托书

附件二：工程建设及水土保持工程大事记

附件三：水保批复

附件四：备案通知书

附件五：弃渣场选址意见书

附件六：水土保持补偿费缴费凭证

附件七：弃渣场稳评报告

附件八：分部工程和单位工程验收签证资料

附件九：现场照片

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：项目总平面布置图

附图三：水土流失防治责任范围及水土保持措施竣工验收图

附图四：弃渣场设计图；
附图五：项目建成后遥感影像图

雅安资环生态环境咨询服务有限公司                                                     4

